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Результаты плановой камеральной проверки МАОУ «ООШ № 28»
Выводы по результатам плановой камеральной проверки
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Основная общеобразовательная школа № 28» 
(ИНН 6617006067, ОГРН 1026601184554)

Проверкой установлены следующие нарушения:

1. В нарушение п. 1 ч. 1, ч. 3 ст. 94 Закона о контрактной системе и п. 1.1. контракта от 13.11.2023 № 14 в результате ненадлежащей приемки выполненных работ по замене металлического ограждения на территории школы на 3D забор по контракту, заключенному с ООО «Сараток» объектом контроля приняты и оплачены за счет средств местного бюджета невыполненный объем работ по бетонированию опор ограждения, что привело к уменьшению количества объема выполняемых работ.

2. В нарушение п. 4.3.3. соглашения между Управлением образования и объектом контроля о предоставлении из бюджета городского округа Краснотурьинск муниципальному автономному учреждению субсидий на иные цели от 16.02.2023 № 154 на создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся 2 моечные ванны для пищеблока, общей стоимостью 30 439,00 руб., приобретенные в ноябре 2023 года по муниципальному контракту от 21.11.2023 № 18 с ИП Смышляевым Евгением Александровичем за счет средств местного и областного бюджетов, не установлены, хранятся в подвале объекта контроля. Фактически оборудование в течение пяти месяцев не установлено в помещении пищеблока и не используется по целевому назначению, что привело к его неэффективному использованию.
