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	АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е




от 14.06.2019 № 662
г. Краснотурьинск
	
Об утверждении инвестиционного проекта 
«Реконструкция школы на 500 мест в городском округе Краснотурьинск»


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 9 Федерального Закона № 273 «Об образовании 
в Российской Федерации», статьей 32 Устава городского округа Краснотурьинск, утвержденного решением Думы городского округа Краснотурьинск от 23.06.2005 № 76, с целью обеспечения доступности качественного общего образования в комфортных и безопасных условиях 
на территории городского округа Краснотурьинск, снижения доли учащихся, занимающихся во вторую смену за счет реконструкции здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» Администрация (исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления) городского округа Краснотурьинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить инвестиционный проект «Реконструкция школы на 500 мест в городском округе Краснотурьинск (прилагается).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации городского округа Краснотурьинск.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации городского округа Краснотурьинск 
Е.В. Стрелец.


Глава городского округа                                                                  А.Ю. Устинов


Утвержден
постановлением Администрации 
городского округа Краснотурьинск 
от14.06.2019  № 662
«Об утверждении инвестиционного проекта «Реконструкция школы на 500 мест в городском округе Краснотурьинск»


 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
«Реконструкция школы на 500 мест в городском округе Краснотурьинск»

1. Наименование инвестиционного проекта: «Реконструкция школы                        на 500 мест в городском округе Краснотурьинск».
2. Основные цели и задачи
2.1. Цель инвестиционного проекта: обеспечение доступности качественного общего образования в комфортных и безопасных условиях                        на территории городского округа Краснотурьинск, снижение доли учащихся, занимающихся во вторую смену за счет реконструкции здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» (далее – МАОУ СОШ № 2). 
2.2. Основные задачи
2.2.1.увеличение количества мест в существующих общеобразовательных организациях и ликвидация двухсменного режима обучения;
2.2.2.исполнение предписаний Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 27.04.2018                               № 01-12-15/98;
2.2.3.создание условий для реализации Федерального государственного стандарта общего образования. 
3. Краткое описание инвестиционного проекта
Для реализации инвестиционного проекта в соответствии                                    с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» городской округ Краснотурьинск осуществляет бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности. 
Инвестиционный проект «Реконструкция школы на 500 мест в городском округе Краснотурьинск» включен в муниципальную программу городского округа Краснотурьинск «Развитие системы образования в городском округе Краснотурьинск до 2024 года», утвержденную постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск от 10.02.2015 года № 202/1.
Проект реконструкции школы выполнен ООО «ГЕН ПРОЕКТ»                     (№ СРО-П-142-27022010-659151676-083/4 от 16.10.2015). 
Проект предусматривает привязку на отведенном земельном участке в городском округе Краснотурьинск типового проекта школы «Средняя общеобразовательная школа на 500 учащихся в Свердловской область, город Ревда, улица Кирзавод, дом 2 (шифр 474-ПР, год выпуска 2015)», положительное заключение № 66-1-5-0408- 15/15-0397-1 от 04.12.2015, находящегося в реестре типовой проектной документации при Минстрое России на основании приказа Приказ Минстроя России от 14.03.2016
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования (статья 9 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»). 
В целях решения вопроса доступности обязательного общего образования, повышения качества предоставляемой услуги, снижения доли учащихся, обучающихся во вторую смену и снятия социальной напряженности на территории городского округа Краснотурьинск принято решение                               о реконструкции здания МАОУ СОШ № 2. 
Срок реализации инвестиционного проекта: 2020-2021 годы. Проектная мощность - 500 мест. 
Сметная стоимость по сводному сметному расчету в текущих ценах на                III квартал 2017 года составляет – 364 826,39 тысяч рублей.
Потребность финансирования в рамках инвестиционного проекта в ценах на 1 квартал 2019 год составляет 411812,77 тысяч рублей с учетом НДС 20% 
Планируется привлечение средств областного и местного бюджетов. 
Объемы финансирования мероприятий инвестиционного проекта могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий, исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат. 
В суммарный объем капитальных вложений входят все основные виды затрат, включая затраты на
строительные работы - 290 970,55 тысяч рублей;
монтажные работы - 5 012,05 тысяч рублей;
оборудование - 36 641,62 тысяч рублей;
прочие - 32 202,17 тысяч рублей.
Для приобретения оборудования предусмотрена сумма 36641,62 тысяч рублей, так как необходимо полностью приобрести оборудование пищеблока                      (в данном здании был буфет) и медицинского кабинета (оборудование было приобретено в 1985-1987 годах). 
Школьная мебель не менялась последние 15 лет. За период с 2015 по 2018 годы на областные субвенции было приобретено 32 наименования компьютерной техники для реализации федерального государственного образовательного стандарта в начальной школе, которое планируется к использованию и после реконструкции здания. 
	Наименование
	Количество

	1
	2

	Документ-камера Ken-a-vision7880 Auto Focus
	1

	Интерактивная доска ActivBoard 378E100
	1

	МФУ Kyocera FS- 1020 MFP
	1

	Модульная система экспериментов  PROLOg для начальной школы (минимум 5 датчиков) с программным обеспечением
	4

	Монитор Acer
	1

	Мультимедийный компьютер
	1

	Нетбук обучающегося Netbook iRU Intro 010
	13

	Ноутбук ASUS
	1

	Ноутбук Depo VIP P1520
	1

	Ноутбук педагога Notebook iRU Patriot 501
	1

	Охранная сигнализация
	1

	Принтер  Kyocera
	2

	Проектор Canon
	1

	Проектор короткофокусный с креплением Acer S5201
	1

	Система контроля и мониторинга качества знаний PROCLass (на 13 пультов и 25 чипов) с программным обеспечением
	1

	Транспортно-зарядная база ТЗБ-15
	1


4. Расчет затрат на содержание объекта капитального строительства после сдачи его в эксплуатацию и сведения об источниках средств, необходимых для его содержания
	Наименование расходов
	Тариф, 
руб.
	Кол-во
	План, 
руб.

	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе
	
	
	27633503,68

	Заработная плата обслуживающего персонала
	
	
	21211631,79

	Начисления на выплаты по оплате труда 30,2%
	
	
	6421871,89

	Коммунальные услуги, в том числе
	
	
	1308228,45

	Тепловая энергия
	
	
	850595,43

	Холодное водоснабжение
	
	
	25233,74

	Горячее водоснабжение
	
	
	18607,83

	Водоотведение
	
	
	32837,33

	Электроэнергия
	
	
	380954,12

	Услуги связи
	
	
	13600,00

	Работы и услуги по содержанию имущества, в том числе
	
	
	373584,42

	Акарицидная обработка от клеща 220 200 м2 * 0,66 руб. 
	0,66
	13965,00
	9 216,90

	Дезинсекция против грызунов S * 0,66 руб. 
	0,66
	10922,30
	7 208,72

	Дезинсекция против тараканов S * 7,66 руб.
	7,66
	10922,30
	83 664,82

	Дератизация помещений разовая S * 2,21 руб. 
	2,21
	10922,30
	24 138,28

	Замеры сопротивления  изоляции 1 учреждение * 2850 руб.
	2 850,00
	1,00
	2 850,00

	Заправка огнетушителей 1 шт. * 250 руб.
	250,00
	10,00
	2 500,00

	Испытание диэлектрических перчаток 1 шт * 600 руб.
	600,00
	1,00
	600,00

	Испытание наружных пожарных лестниц 1 марш * 2500 руб.
	2 500,00
	4,00
	10000,00

	Обслуживание огнетушителей (68шт.*250руб.= 17000 руб.)
	250
	10,00
	2 500,00

	Обслуживание технических средств охраны тревожной сигнализации 325,42 руб. * 12 мес. 
	325,42
	12,00
	3 905,04

	Очистка кровли от снега
	10000,00
	1,00
	10 000,00

	Поверка приборов учёта тепловой энергии и теплоносителя, ХВС, ГВС, электроэнергии 2000 руб * 1 шт.
	2 000,00
	4,00
	8 000,00

	Сбор ,вывоз, утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов (0,0264 м3*12 мес *835,97 рублей = 265 рублей)
	265
	500,00
	132417,65

	Техническое и аварийное обслуживание внутренних инженерных сетей и электрических сетей 1 м2 * 3 руб. * 12 мес.
	3,00
	2100,00
	75 600,00

	Энтомологический контроль за эффективностью акарицидной обработки 188800 м2 * 0,09
	0,09
	10922,30
	983,01

	Прочие работы, услуги, в том числе
	
	
	465032,8

	Медосмотр сотрудников
	3797
	60
	227820,00

	Гигиеническое обучение сотрудников в Роспотребнадзоре  
12 чел.* 260 руб.
	260,00
	12,00
	3120,00

	Обслуживание по охране объектов (тревожная кнопка) 15,52 руб. * 30 дн * 24 час * 12 мес. * 1 здание
	11174,4
	12,00
	134092,8

	СЭС производственный контроль  
	
	
	100 000,00

	Физическая охрана объекта
	2312
	198,33
	458538,96

	Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе
	
	
	357848,5

	Вакцина для сотрудников (шегелвак-650 руб., гепатит А-800 руб, клещ - 480 руб.) 60 чел * 1930
	1 930,00
	25,00
	48250,00

	Моющие 15,00 руб. * S-10922,3 м2 
	15,00
	10922,3
	163834,5

	Спецодежда 12*5000 руб.
	5000,00
	12
	60 000,00

	Фильтры для питьевых фонтанчиков 2000руб.*28 шт.= 56000 руб.
	2 000,00
	28,00
	56 000,00

	Хозтовары 1488,2 руб. * 20 кл.       
	1 488,20
	20,00
	29 764,00

	Всего по ОУ на выполнение муниципального задания
	
	
	30610336,81


5. Источники и объемы финансового обеспечения инвестиционного проекта по годам его реализации 
	Мероприятия
	Объемы финансирования, тыс. рублей

	
	Источники финансирования
	Итого
	2017
	2020
	2021

	Реконструкция школы на 500 мест в городском округе Краснотурьинск

	Всего
	416302,77
	4490
	366447,67
	45365,1

	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	Бюджет Свердловской области
	370631,49
	0
	329802,9
	40828,59

	
	Бюджет городского округа Краснотурьинск
	45671,28
	4490,0
	36644,77
	4536,51



	Годы реализации инвестиционного проекта
	Сметная стоимость инвестиционного проекта, без НДС, в ценах  IV квартала 2018 года, тыс. рублей
	Источники финансирования инвестиционного проекта

	
	
	средства федерального бюджета
	средства областного бюджета
	средства местного бюджета

	Всего,
	416302,77
	0,00
	370631,49
	45671,28

	в том числе
	
	
	
	

	Проектирование объекта
	4490,00
	0,00
	0,00
	4490,00

	2017
	4490,00
	0,00
	0,00
	4490,00

	Строительство, оборудование, подключение к сетям инженерно-технического обеспечения объекта
	411812,77
	0,00
	370631,49
	41181,28

	Строительство объекта (без учета строительного контроля)
	411812,77
	0,00
	370631,49
	41181,28

	2020
	366447,67
	0,00
	329802,9
	36644,77

	2021
	45365,1
	0,00
	40828,59
	4536,51

	Строительный контроль* **
	
	
	
	


*Средства  на строительный контроль, предусмотренные  в соответствии                со сводным сметным расчетом, фактически израсходованы не будут, так как функции строительного контроля осуществляет муниципальное казенное учреждение «Отдел капитального строительства» города Краснотурьинска, являющееся муниципальным заказчиком.
**Финансирование разработки рабочей документации будет произведено за счет средств местного бюджета в 2020 году.
6. Срок подготовки и реализации инвестиционного проекта
6.1. Срок подготовки инвестиционного проекта: 2018–2019 годы;
6.2. Срок реализации инвестиционного проекта: 2020-2021 годы.
7. Сведения о месте реализации инвестиционного проекта
Адрес объекта капитального строительства: Свердловская область,                     город Краснотурьинск, улица Металлургов, 43.
Градостроительный план земельного участка № RU 66334000-0120 (местоположение земельных участков – Свердловская область, городской округ Краснотурьинск, город Краснотурьинск, улица Металлургов, дом 43; кадастровый номер земельного участка № 1 – 66:50:0517006:3; площадь земельного участка № 1 – 13090,0 м²; кадастровый номер земельного                                                                участка № 2 – 66:50:0517006:791; площадь земельного участка № 2 – 875,0 м²).
Участок реконструкции находится на территории существующей общеобразовательной школы № 2 по адресу: улица Металлургов, дом 43, в квартале улиц Карла Маркса – Попова – Металлургов – Ленина в городе Краснотурьинске Свердловской области. Участок ограничен: с севера, юга                    и запада – территорией существующей жилой застройки, с востока – «красной линией» улицы Металлургов, с северо-запада граничит с территорией Краснотурьинского филиала Уральского института экономики, управления                 и права. На участке находятся здание школы и два нежилых строения, подлежащие сносу, площадка насыщена трассами инженерных коммуникаций различного назначения (водопровод, канализация, теплосеть, электросеть), частично подлежащими демонтажу и переустройству (сеть канализации, ВЛ).              В восточной части участка находится существующий памятник (бюст)                           А.С. Попову, предусмотренный к переносу на новое место на школьной территории.
8. Обоснование целесообразности реализации инвестиционного проекта для перспективного социально-экономического развития городского округа Краснотурьинск
Разработка и реализация настоящего инвестиционного проекта - одно                     из важных направлений развития системы образования городского округа Краснотурьинск, направленное на социально-экономическое развитие городского округа и выполнение Указов Президента Российской Федерации. 
В послании Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному собранию от 12.12.2013 отмечена следующая проблема: 
«Уже сейчас занятия идут во многих школах в две смены: почти четверть российских школ, а в городах почти половина работает по такой системе.                        А в ближайшие 5-6 лет благодаря позитивной демографической динамике число школьников возрастет на миллион». Президентом дано поручение правительству РФ рассмотреть возможность поэтапного перевода всех школ Российской Федерации на обучение в одну смену. 
С 01.01.2015 данный показатель определен как один из критериев эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов (Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317). 
Данное положение закреплено государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Правительство Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642. 
Кроме того, на территории Российской Федерации с 2011 года идет поэтапный переход школьного образования в соответствие с Федеральным государственным стандартом общего образования. Данный стандарт предполагает увеличение блока внеурочной деятельности. Реализация стандарта в полном объеме в существующих зданиях образовательных организаций невозможна. 
Механизмом реализации задачи по уменьшению доли числа школьников городского округа Краснотурьинск, обучающихся во вторую смену, является реконструкция и приведение в нормативное состояние существующих зданий образовательных организаций. В 2017 году было создано 263 места путем капитального ремонта здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                   № 15» (далее МАОУ СОШ № 15). Но данный вопрос остается актуальным для школ, расположенных в центральной части города (муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23 с углубленным изучением отдельных предметов, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 32), в которых                         на сегодняшний день 411 учащихся начальных классов обучаются во вторую смену.  
Реализация инвестиционного проекта «Реконструкция школы на 500 мест в городском округе Краснотурьинск» позволит полностью решить вопрос учебы во вторую смену на территории городского округа Краснотурьинск.
Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» позволит выделить отдельный модуль начальной школы, площади школы по реализации во второй половине дня внеурочной деятельности, а также  обеспечит реализацию федеральных государственных стандартов общего образования на качественном уровне. Реконструированное здание позволит полностью решить вопрос по обучению во вторую смену на территории городского округа Краснотурьинск и обеспечить качественным общим образованием всех жителей микрорайона школы.
За счет реализации инвестиционного проекта будет реконструировано здание школы по адресу: улица Металлургов, дом 43, за счет вновь построенного здания общей площадью 10922,6 квадратных метров на 500 мест. В здании будет располагаться 20 классов по 25 человек (1-4 классы – 8 классов, 5- 9 классы – 10 классов, 10-11 – 2 класса). Также в здании школы будет построен пищеблок полного цикла с залом для приема пищи на 250 посадочных мест. 
В здании будет располагаться модуль начальной школы с полным набором необходимых учебных кабинетов, спальные-игровые для учащихся                1 классов, игровая комната групп продленного дня учащихся 2-4 классов, кабинет изобразительного искусства и художественного труда, рекреация, гардероб, санузлы всех типов.
В здании появится актовый зал на 300 посадочных мест, два спортивных зала, зал для занятий хореографии, спортивные раздевалки с душевыми, раздевалки для маломобильных групп населения, совмещенные с душевой                 и санузлом.
Объемно-планировочные решения будут полностью соответствовать требованиям санитарных норм. Площади помещений классов в проекте приняты из условий регламентируемой нормы площади на одного учащегося. Оборудование основных помещений подобрано соответственно росту                          и возрасту детей. Расстановка оборудования в помещениях соответствует требованиям санитарных норм, предъявляемых к расстановке и нормативных отступов от наружных стен. Набор помещений школы создает условия для изучения обязательных дисциплин, а также дополнительных предметов                    по выбору учащихся в соответствии с их интересами и дифференциацией                    по направлениям для углубленного изучения предметов. 
Основное помещение школы - класс - отвечает требованиям активного ведения учебного урока с организацией фронтальных форм обучения                              с широким привлечением технических средств.
9. Обоснование необходимости привлечения средств областного бюджета для реализации инвестиционного проекта
Для реализации данного проекта в течении 2017-2018 годов были рассмотрены варианты привлечение средств через муниципально-частное партнерство, либо через концессионное соглашение, что увеличивает стоимость проекта в 2 и более раза. Городским округом Краснотурьинск было затрачено 4490,0 тысяч рублей на разработку проекта и прохождение государственной экспертизы. 
10. Обоснование спроса (потребности) на услуги, создаваемые                       в результате реализации инвестиционного 	проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства
Городской округ Краснотурьинск является административно-территориальной единицей в составе Свердловской области. Численность постоянного населения городского округа по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области по состоянию на 01.01.2018 составила 62079 человек, или 1,5 % населения Свердловской области. 
Городской округ Краснотурьинск – современный индустриальный центр, центр Северного Управленческого округа Свердловской области. Основным предприятием города является Богословский алюминиевый завод - филиал акционерного общества «РУСАЛ» – один из крупнейших в Европе. Важную роль в экономике города продолжает играть горнорудная промышленность – ведется добыча железной руды (открытое акционерное общество «Богословское рудоуправление»), золота, платины и серебра (акционерное общество «Полиметалл», производственная артель старателей «Южно-Заозерский прииск»). Связь осуществляется автомобильным транспортом. 
Идет очередной этап модернизации российского образования, изменяются подходы к управлению системой образования на муниципальном уровне. Городской округ Краснотурьинск принял на себя обязательства                        по организации и финансированию расходов во всех социальных сферах, в том числе - в образовании, взял курс на бюджетирование, ориентированное                        на результат. Сегодня развитие системы образования города идет                                       по муниципальной программе городского округа Краснотурьинск «Развитие системы образования в городском округе Краснотурьинск до 2024 года».
Деятельность отрасли образования рассматривается как средство развития интеллектуального потенциала населения и повышения качества жизни, как средство обеспечения высоких темпов экономического роста страны, региона, муниципального образования. На территории городского округа Краснотурьинск созданы условия для всех ступеней образования:                   24 дошкольных образовательных учреждения, 14 общеобразовательных школ,                         4 учреждения среднего профессионального образования (государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Краснотурьинский колледж искусств», государственное автономное профессиональное учреждение Свердловской области «Краснотурьинский индустриальный колледж», государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Краснотурьинский политехникум», Краснотурьинский филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Свердловский областной медицинский колледж»), филиал Уральского федерального университета.
В 2010-2019 годах наблюдается стабильный прирост учащихся общеобразовательных учреждений. В 2010 году в школах района обучалось 6349 детей, в 2019 - 6603 учащихся. Наблюдается рост учащихся в школах, расположенных в центральной части города (МАОУ СОШ № 2,                                   МАОУ СОШ № 9, МАОУ СОШ № 15, МАОУ СОШ № 23, МАОУ СОШ № 32). 
Одним из основных приоритетов для системы образования городского округа Краснотурьинск является создание условий, обеспечивающих комфортное и безопасное обучение, сохранение и укрепление здоровья детей.
По состоянию на 01.01.2019 в городском округе Краснотурьинск функционирует 14 общеобразовательных учреждений, которые располагаются в 18 зданиях. Из них 3 общеобразовательных учреждения расположены                         в сельской местности (в 5 зданиях). В том числе 14 зданий построено                               до 1980 года (в том числе МАОУ СОШ № 2 основное здание – 1944 года, второе здание - 1957 года постройки), 4 здания - с 1980 по 1992 годы. 
	МАОУ
	Год постройки
	Проектная мощность
	Количество обучающихся

	1
	1973
	500
	388

	2
	1944/1957
	275
	299

	3 (село)
	1952/1961
	300
	406

	5 (село)
	1956
	100
	101

	9
	1953
	500
	545

	10 
(р-он М. Шахты)
	1953/1958
	300
	275

	15
	1962
	500
	331

	17
	1988
	775
	994

	18 (село)
	1928
	45
	26

	19
	1984
	775
	791

	23
	1963
	500
	709

	24
	1986
	1000
	913

	28 (район Птицефабрики)
	1991
	100
	132

	32
	1958
	500
	715

	ИТОГО
	
	6170
	6625


Здания построены по типовым проектам, имеют все виды благоустройства: водоснабжение, водоотведение, центральное отопление, электроснабжение. В 5 школах – буфеты-раздатки, в 97,5 процентов образовательных учреждений имеются лицензированные медицинские кабинеты, укомплектованные необходимым оборудованием.
Согласно положению об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий и объектов коммунального 
и социально – культурного назначения, нормативный срок эффективной эксплуатации здания до проведения капитального ремонта составляет 
в среднем 30 лет. 
Темпы износа зданий существенно опережают темпы их реконструкции. На протяжении ряда последних лет финансирование расходов 
на реконструкцию и капитальный ремонт зданий осуществлялось в размере                   10 – 15 процентов от реальной потребности в средствах, что негативно сказалось на состоянии основных фондов. Резко ухудшилось состояние инженерных коммуникаций, кровель, фасадов и других конструктивных элементов зданий, средний процент износа в целом по системе составляет                    60 процентов. Анализ состояния показывает, что 4 здания муниципальных образовательных учреждений (22 процента) нуждаются в капитальном ремонте, для 2 из них, находящихся в неудовлетворительном состоянии, требуется значительный капитальный ремонт или реконструкция.
В течение последних трех лет наметился стабильный рост обучающихся в школах, при этом за счет увеличения количества обучающихся в классе (более 25 человек) и изменения территорий, закрепленных за общеобразовательными учреждениями, позволило наметить тенденцию снижения обучающихся во вторую смену, но не решить вопрос в полном объеме.
	
	2017-18 учебный год
	2018-19 учебный год
	2019-20 учебный год
	2020-21 учебный год
	2021-22 учебный год

	Всего обучающихся в городском округе Краснотурьинск
	6530
	6603
	6625
	6659
	6681

	В том числе 
- город
- село 
	
5953
577
	
6018
585
	
6092
533
	
6118
541
	
6127
554

	Количество городских школ, работающих в 2 смены*
	4
	4
	4
	4
	4

	Количество детей, 
обучающихся во 2 смену
	407
	411
	398
	373
	352

	В том числе
- МАОУ СОШ №2
-МАОУ СОШ №9
- МАОУ СОШ №23
- МАОУ СОШ №32
	
113
63
113
118
	
127
57
141
86
	
122
49
103
124
	
97
51
92
133
	
78
52
107
115

	% от общего числа
	6,2
	6,2
	6,0
	5,6
	5,3


*В школах, расположенных в сельской местности обучение ведется в одну смену.
Образовательные учреждения, в которых ведется обучение во вторую смену – МАОУ СОШ № 2 (41 % детей); МАОУ СОШ № 9 (16 %);                                 МАОУ СОШ № 23 (15 %), МАОУ СОШ № 32 (17 %). 
Анализ выпусков дошкольных образовательных учреждений города на ближайшие 4 года показывает, что тенденция к увеличению числа обучающихся, занимающихся во вторую смену сохранится. 
В средней школе № 2 стабильный контингент учащихся. В течение трех лет он держится на уровне 300-310 человек.  Снижение контингента в 2019 – 2020 году связан с открытием коррекционных классов в МАОУ СОШ № 15                     (2 и 6 класс по 12 человек). Планируется поэтапный переход коррекционных классов на базу МАОУ СОШ № 15 (период перехода - 5 лет).  Это позволит открыть дополнительные классы в МАОУ СОШ № 2 и решить вопрос второй смены в городском округе. Анализ выпуска воспитанников детского сада                        в микрорайоне данного образовательного учреждения позволяет спрогнозировать сохранение контингента на ближайшие годы на уровне - 500 человек при условии создания мест. На 01.09.2019 адреса микрорайона закреплены за МАОУ СОШ № 23 и 32, где также сохраняется обучение                           во вторую смену.
С 2008 года школа № 2 реализует адаптированные программы для детей                           с задержкой психического развития (7 классов, 83 учащихся). 
	МАОУ СОШ №2
	2017-18 учебный год
	2018-19 учебный год
	2019-20 учебный год
	2020-21 учебный год
	2021-22 учебный год

	Всего обучающихся 
	309
	303
	299
	285
	301

	Количество учащихся в коррекционных классах
	92
	85
	83
	73
	71

	Количество учащихся во 2 смену в общеобразовательных классах
	113
	127
	122
	97
	78


Образовательный процесс ведется в двух отдельно стоящих зданиях, расположенных на территории школы. В основном здании школы 10 учебных кабинетов, спортивный зал (используется и в качестве актового зала). Здание                    2 приспособленное (было построено как мастерские для трудового обучения), но в связи с увеличением контингента учащихся мастерские были переоборудованы под учебные классы (5 учебных кабинетов).  Питание детей осуществляется в буфете на 50 мест, пища привозная.
Кроме того пункт 4.1. санитарных правил и норм № 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением главного государственного санитарного врача от 29.12.2011 № 189) требует                        в общеобразовательных организациях: «4.1. Архитектурно-планировочные решения здания должны обеспечивать: выделение в отдельный блок учебных помещений начальных классов с выходами на участок», что не представляется возможным в данном учреждении.
За счет реализации настоящего инвестиционного проекта планируется провести реконструкцию существующего здания школы с выделением отдельного модуля начальной школы на 200 человек. 
Реализация инвестиционного проекта даст синергетический эффект 
позволит полностью решить вопрос обучения во вторую смену - в МАОУ СОШ №9, 23, 32 (274 учащихся) будут переведены в новое здание МАОУ СОШ №2; 
позволит в полном объеме выполнять требования Федеральных государственных стандартов общего образования в данном учреждении.
На период реконструкции здания МАОУ СОШ № 2 по адресу Краснотурьинск, улица Металлургов, дом 43 образовательный процесс обучающихся будет осуществляться на базе МАОУ СОШ № 15 по адресу Краснотурьинск, улица Чернышевского, дом 19. Проектная мощность здания для обучения в одну смену составляет 500 мест. На 01.09.2019 планируется контингент МАОУ СОШ № 15 – 331 обучающийся, что дает возможность организации образовательного процесса и для МАОУ СОШ № 2 с сохранением обучения 3 классов во вторую смену. Также будет сохраняться обучение во вторую смену в МАОУ СОШ № 9, МАОУ СОШ № 23 и МАОУ СОШ № 32.
11. Сведения о планируемом обеспечении строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства инженерной                          и транспортной инфраструктурой мощностью, достаточной для реализации инвестиционного проекта
Для разработки проектно-сметной документации по данному инновационному проекту были получены технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
технические условия подключения объекта «Серовские электрические сети» филиала открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» - «Свердловэнерго» от 17.08.2017 № 57-ТУ-04633 с письмом от 19.12.2017 № СЭ/СЭС/01-17/4723                                   (на электроснабжение); 
технические условия муниципального унитарного предприятия «Управление коммунальным комплексом» от 28.06.2017 № 12 с письмом                       от 26.07.2017 № 1069 (на водоснабжение и водоотведение); 
технические условия муниципального унитарного предприятия «Управление коммунальным комплексом» № 102 без даты с письмами                           от 26.07.2017 № 1069 и от 08.08.2017 № 1133 (на теплоснабжение); 
технические условия публичного акционерного общества «Ростелеком» от 13.09.2017 № 0503/17/1442-17 (на подключение к сетям связи). 
12. Сведения о количестве создаваемых (модернизируемых) рабочих мест при реализации 	инвестиционного проекта в период проведения строительных работ и после ввода объекта в 	эксплуатацию.
На период строительно-монтажных работ планируется создание временных рабочих мест в количестве 50.
При реализации данного проекта будет дополнительно создано                               18 рабочих мест. Из них 6 педагогических работников (4 учителя начальных классов, учитель русского языка и учитель математики в 5-9 классах, 5 рабочих мест технического персонала, 7 рабочих места на пищеблоке (сегодня в буфете работает 2 сотрудника, в столовой полного цикла 7 рабочих мест).
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