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	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е




От № 
г. Краснотурьинск
	
О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в муниципальном округе Краснотурьинск до 2027 года», утвержденную постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск от 18.05.2015 № 628

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 
№ 1330-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 30.03.2023 № 209-ПП «Об утверждении региональной программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры Свердловской области на 2023-2027 годы», статьей 32 Устава муниципального округа Краснотурьинск, утвержденного решением Краснотурьинской городской Думы от 23.06.2005 № 76, решением Думы муниципального округа Краснотурьинск от 27.02.2025 № 257 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Краснотурьинск от 12.12.2024 № 249 «О бюджете муниципального округа Краснотурьинск на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», пунктом 3.17 Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Краснотурьинск, утвержденного постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск от 11.09.2014 № 1355, в целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением Думы муниципального округа Краснотурьинск о бюджете, Администрация (исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления) муниципального округа Краснотурьинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в муниципальном округе Краснотурьинск до 2027 года», утвержденную постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск от 18.05.2015 № 628, следующие изменения
1.1.	В паспорте муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в муниципальном округе Краснотурьинск до 2027 года» раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации» изложить в новой редакции

	Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тысяч рублей
	ВСЕГО – 7 439 361,0 тысяч рублей
в том числе
2016 год – 580 184,9 тысяч рублей
2017 год – 681 706,7 тысяч рублей
2018 год – 801 059,6 тысяч рублей
2019 год – 679 331,1 тысяч рублей
2020 год – 572 037,2 тысяч рублей
2021 год – 284 034,1 тысяч рублей
2022 год – 289 663,4 тысяч рублей
2023 год – 288 810,2 тысяч рублей
2024 год – 719 061,6 тысяч рублей
2025 год – 1 124 617,7 тысяч рублей
2026 год – 1 100 907,2 тысяч рублей
2027 год – 317 947,3 тысяч рублей
из них
федеральный бюджет – 462 868,0 тысяч рублей,
в том числе
2016 год – 49 693,6 тысяч рублей
2017 год – 48 704,6 тысяч рублей
2018 год – 33 561,0 тысяч рублей
2019 год – 30 259,0 тысяч рублей
2020 год – 30 749,3 тысяч рублей
2021 год – 33 715,4 тысяч рублей
2022 год – 32 815,9 тысяч рублей
2023 год – 48 554,6 тысяч рублей
2024 год – 47 189,0 тысяч рублей
2025 год – 36 256,4 тысяч рублей
2026 год – 35 684,6 тысяч рублей
2027 год – 35 684,6 тысяч рублей
областной бюджет – 4 882 520,7 тысяч рублей,
в том числе
2016 год – 331 083,7 тысяч рублей
2017 год – 499 355,9 тысяч рублей
2018 год – 549 802,8 тысяч рублей
2019 год – 532 125,7 тысяч рублей
2020 год – 420 270,6 тысяч рублей
2021 год – 169 408,0 тысяч рублей
2022 год – 157 764,0 тысяч рублей
2023 год – 172 915,7 тысяч рублей
2024 год – 527 866,8 тысяч рублей
2025 год – 785 178,2 тысяч рублей
2026 год – 517 505,6 тысяч рублей
2027 год – 219 243,7 тысяч рублей
местный бюджет – 2 079 713,2 тысяч рублей,
в том числе
2016 год – 198 908,3 тысяч рублей
2017 год – 133 646,2 тысяч рублей
2018 год – 217 695,8 тысяч рублей
2019 год – 108 891,6 тысяч рублей
2020 год – 118 442,3 тысяч рублей
2021 год – 79 280,7 тысяч рублей
2022 год – 98 583,5 тысяч рублей
2023 год – 67 339,9 тысяч рублей
2024 год – 143 005,8 тысяч рублей
2025 год – 303 183,1 тысяч рублей
2026 год – 547 717,0 тысяч рублей
2027 год – 63 019,0 тысяч рублей
внебюджетные источники – 14 259,1 тысяч рублей
в том числе
2016 год – 499,3 тысяч рублей
2017 год – 0,0 тысяч рублей
2018 год – 0,0 тысяч рублей
2019 год – 8 054,8 тысяч рублей
2020 год – 2 575,0 тысяч рублей
2021 год – 1 630,0 тысяч рублей
2022 год – 500,0 тысяч рублей
2023 год – 0,0 тысяч рублей
2024 год – 1 000,0 тысяч рублей
2025 год – 0,0 тысяч рублей
2026 год – 0,0 тысяч рублей
2027 год – 0,0 тысяч рублей



1.2.	Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в муниципальном округе Краснотурьинск до 2027 года» изложить в новой редакции (приложение № 1 к настоящему постановлению).
1.3. 	Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в муниципальном округе Краснотурьинск до 2027 года» изложить в новой редакции (приложение № 2 к настоящему постановлению).
2.	Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник. Муниципальный округ Краснотурьинск», разместить в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства и на официальном сайте Администрации муниципального округа Краснотурьинск.
3.	Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации муниципального округа Краснотурьинск 
А.В. Катаева.


Глава муниципального округа                                                       А.Ю. Устинов
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Приложение № 1
к постановлению Администрации 
муниципального округа Краснотурьинск 
от № 
«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в муниципальном округе Краснотурьинск до 2027 года», утвержденную постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск от 18.05.2015 № 628

Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в муниципальном округе Краснотурьинск до 2027 года» 


ПЛАН 
мероприятий по выполнению муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности
в муниципальном округе Краснотурьинск до 2027 года»







	№ строки
	Наименование мероприятия/
Источники расходов на финансирование
	Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

	
	
	Всего
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1. [bookmark: RANGE!A1:I477]
	ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе
	7 439
361,0
	580 184,9
	681 706,7
	801 059,6
	679 331,1
	572 037,2
	284 034,1
	289
663,4
	288 810,2
	719
061,6
	1 124
617,7
	1 100
907,2
	317 947,3
	

	2. 
	федеральный бюджет
	462
868,0

	49 693,6
	48 704,6
	33 561,0
	30
 259,0
	30 749,3
	33 
715,4
	32 815,9
	48 554,6

	47
189,0
	36 256,4
	35 684,6
	35 684,6
	

	3. 
	областной бюджет

	4 882
520,7
	331 083,7
	499 355,9
	549 802,8
	532 125,7
	420 270,6
	169 408,0
	157 764,0
	172 915,7
	527 
866,8
	785 178,2
	517 505,6
	219 243,7
	

	4. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	3 094 
505,5
	200 085,7
	364 479,4
	414 764,8
	388 970,7
	272 474,2
	19 062,2
	6 
469,7
	29 
536,8
	360
032,8
	628 885,0
	357 164,7
	52 579,5
	

	5. 
	местный бюджет

	2 079 
713,2
	198 908,3
	133 646,2
	217 695,8
	108 891,6
	118 442,3
	79
280,7
	98 
583,5
	67 339,9
	143 
005,8
	303 183,1
	547 717,0
	63 019,0
	

	6. 
	внебюджетные источники
	14 259,1
	499,3
	0,0
	0,0
	8 054,8
	2 575,0
	1 630,0
	500,0
	0,0
	1 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	7. 
	Капитальные вложения
	4 606
626,5
	390 152,3
	486 664,9
	587 621,8
	431 343,0
	332 192,5
	50 590,1
	52 888,5
	59 618,3

	429
012,8
	867
063,1
	864 364,7
	55 
114,5
	 

	8. 
	федеральный бюджет
	53 
357,6
	19 961,0
	16 638,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	11 172,0

	5 586,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	9. 
	областной бюджет
	3 066 
553,9
	200 085,7
	364 479,4
	414 764,8
	381 827,8
	272 474,2
	17 
681,5
	6 469,7
	18 364,8
	351
776,8
	628 885,0
	357 164,7
	52 579,5
	 

	10. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	3 083
311,9
	200 085,7
	364 479,4
	414 764,8
	381 827,8
	272 474,2
	17 
681,5
	6 469,7
	29 
536,8

	357
362,8
	628 885,0
	357 164,7
	52 579,5
	

	11. 
	местный бюджет
	1 478
160,9
	169 606,3
	105 546,9
	172 857,0
	41 460,4
	59 718,3
	32 
908,6
	46 418,8
	30 081,5
	71 
650,0
	238 178,1
	507 200,0
	2 535,0
	

	12. 
	внебюджетные источники
	8 554,1
	499,3
	0,0
	0,0
	8 054,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	13. 
	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	14. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	15. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	16. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	17. 
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	18. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	19. 
	Прочие нужды
	2 832
734,5
	190 
032,6
	195 
041,8
	213 
437,8
	247
988,1
	239
844,7
	233 444,0
	236 
774,9
	229 191,9
	290 048,8
	257 554,6
	236 542,5
	262 832,8
	 

	20. 
	федеральный бюджет
	409
510,4
	29 
732,6
	32 
066,0
	33 561,0
	30 
259,0
	30 
749,3
	33 
715,4
	32 815,9
	37 382,6
	41
603,0
	36 256,4
	35 684,6
	35 684,6
	 

	21. 
	областной бюджет
	1 815
966,8
	130 
998,0
	134
876,5
	135
038,0
	150 
297,9
	147
796,4
	151 
726,5
	151 
294,3
	154 550,9
	176 
090,0
	156 293,2
	160 340,9
	166 664,2
	 

	22. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	11
193,6
	0,0
	0,0
	0,0
	7 142,9
	0,0
	1 380,7
	0,0
	0,0
	2 670,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	23. 
	местный бюджет
	601 552,3
	29 
302,0
	28 
099,3
	44 
838,8
	67 
431,2
	58 
724,0
	46 372,1
	52 
164,7
	37 258,4
	71 355,8
	65 005,0
	40 517,0
	60 484,0
	

	24. 
	внебюджетные источники
	5 705,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 575,0
	1 630,0
	500,0
	0,0
	1 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	25. 
	Подпрограмма 1 «Повышение качества условий проживания населения на территории муниципального округа Краснотурьинск»

	26. 
	Всего по подпрограмме 1, в том числе
	10 384,4
	1 000,0
	100,0
	465,0
	1 610,0
	1 620,0
	1 227,4
	1 135,0
	1 127,0
	2 100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	27. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	28. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	29. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	30. 
	местный бюджет
	10 384,4
	1 000,0
	100,0
	465,0
	1 610,0
	1 620,0
	1 227,4
	1 135,0
	1 127,0
	2 100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	31. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	32. 
	1.Капитальные вложения

	33. 
	Всего по направлению «Капитальные вложения, в том числе
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	34. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	35. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	36. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	37. 
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	38. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	39. 
	1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

	40. 
	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	41. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	42. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	43. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	44. 
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	45. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	46. 
	1.2. Иные капитальные вложения

	47. 
	Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	48. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	49. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	50. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	51. 
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	52. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	53. 
	2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

	54. 
	Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	55. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	56. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	57. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	58. 
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	59. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	60. 
	3. Прочие нужды

	61. 
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе
	10 384,4
	1 000,0
	100,0
	465,0
	1 610,0
	1 620,0
	1 227,4
	1 135,0
	1 127,0
	2 100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	62. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	63. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	64. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	65. 
	местный бюджет
	10 384,4
	1 000,0
	100,0
	465,0
	1 610,0
	1 620,0
	1 227,4
	1 135,0
	1 127,0
	2 100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	66. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	67. 
	Мероприятие 1. Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда, всего, из них
	10 384,4
	1 000,0
	100,0
	465,0
	1 610,0
	1 620,0
	1 227,4
	1 135,0
	1 127,0
	2 100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1.1.1.1., 1.1.1.2.

	68. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	69. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	70. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	71. 
	местный бюджет
	10 384,4
	1 000,0
	100,0
	465,0
	1 610,0
	1 620,0
	1 227,4
	1 135,0
	1 127,0
	2 100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	72. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	73. 
	Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий»

	74. 
	 Всего по подпрограмме 2, в том числе
	136 
498,0
	74 134,8
	19 263,2
	0,0
	26 400,0
	13 600,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 000,0
	0,0
	0,0
	 

	75. 
	федеральный бюджет
	22 800,1
	19 961,0
	2 839,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	76. 
	областной бюджет
	43 503,6
	29 769,0
	13 734,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	77. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	43 503,6
	29 769,0
	13 734,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	78. 
	местный бюджет
	70 
194,3
	24 404,8
	2 689,5
	0,0
	26 400,0
	13 600,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 000,0
	0,0
	0,0
	 

	79. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	80. 
	1. Капитальные вложения

	81. 
	Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе
	93 398,0
	74 134,8
	19 263,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	82. 
	федеральный бюджет
	22 800,1
	19 961,0
	2 839,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	83. 
	областной бюджет
	43 503,6
	29 769,0
	13 734,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	84. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	43 503,6
	29 769,0
	13 734,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	85. 
	местный бюджет
	27 094,3
	24 404,8
	2 689,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	86. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	87. 
	1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

	88. 
	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе
	93 398,0
	74 134,8
	19 263,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	89. 
	федеральный бюджет
	22 800,1
	19 961,0
	2 839,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	90. 
	областной бюджет
	43 503,6
	29 769,0
	13 734,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	91. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	43 503,6
	29 769,0
	13 734,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	92. 
	местный бюджет
	27 094,3
	24 404,8
	2 689,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	93. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	94. 
	Мероприятие 1. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, всего, из них
	82 482,0
	74 134,8
	8 347,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2.2.1.1., 2.2.1.2., 2.2.1.3.

	95. 
	федеральный бюджет
	22 800,1
	19 961,0
	2 839,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	96. 
	областной бюджет
	35 277,1
	29 769,0
	5 508,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	97. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	35 277,1
	29 769,0
	5 508,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	98. 
	местный бюджет
	24 404,8
	24 404,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	99. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	100. 
	Мероприятие 2. Реализация мероприятий по переселению граждан их жилых помещений, признанных непригодными для проживания путем приобретения жилых помещений на первичном рынке, всего, из них
	10 916,0
	0,0
	10 916,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2.2.1.1., 2.2.1.2., 2.2.1.3.

	101. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	102. 
	областной бюджет
	8 226,5
	0,0
	8 226,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	103. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	8 226,5
	0,0
	8 226,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	104. 
	местный бюджет
	2 689,5
	0,0
	2 689,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	105. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	106. 
	1.2. Иные капитальные вложения

	107. 
	Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	108. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	109. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	110. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	111. 
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	112. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	113. 
	2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

	114. 
	Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	115. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	116. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	117. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	118. 
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	119. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	120. 
	3. Прочие нужды.

	121. 
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе
	43 
100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	26 400,0
	13 600,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 000,0
	0,0
	0,0
	 

	122. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	123. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	124. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	125. 
	местный бюджет
	43 
100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	26 400,0
	13 600,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 000,0
	0,0
	0,0
	 

	126. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	127. 
	Мероприятие 4. Предоставление социальных выплат гражданам, имеющим трех и более детей,  взамен земельного участка, находящегося в государственной собственности Свердловской области или муниципальной собственности муниципального округа Краснотурьинск, предоставляемого в собственность бесплатно, всего, из них
	43 
100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	26 400,0
	13 600,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 000,0
	0,0
	0,0
	2.2.1.4.

	128. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	129. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	130. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	131. 
	местный бюджет
	43 
100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	26 400,0
	13 600,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 000,0
	0,0
	0,0
	

	132. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	133. 
	Подпрограмма 3 «Содержание объектов благоустройства»

	134. 
	Всего по подпрограмме 3, в том числе
	268 347,0
	18
276,7
	17 535,3
	19 160,0
	18 482,5
	22 998,3
	28 071,0
	22 726,3
	23 747,4
	23 098,5
	23 440,0
	24 726,0
	26 085,0
	 

	135. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	136. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	137. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	138. 
	местный бюджет
	262 642,0
	18
276,7
	17 535,3
	19 160,0
	18 482,5
	20 423,3
	26 441,0
	22 226,3
	23 747,4
	22 098,5
	23 440,0
	24 726,0
	26 085,0
	 

	139. 
	внебюджетные источники
	5 705,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 575,0
	1 630,0
	500,0
	0,0
	1 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	140. 
	1. Капитальные вложения

	141. 
	Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе
	1 629,7
	1 629,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	142. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	143. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	144. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	145. 
	местный бюджет
	1 629,7
	1 629,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	146. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	147. 
	1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

	148. 
	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе
	1 629,7
	1 629,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	149. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	150. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	151. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	152. 
	местный бюджет
	1 629,7
	1 629,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	153. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	154. 
	Мероприятие 3. Благоустройство дворовых территорий, всего, из них
	1 629,7
	1 629,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3.3.1.1., 3.3.2.2.

	155. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	156. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	157. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	158. 
	местный бюджет
	1 629,7
	1 629,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	159. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	160. 
	1.2. Иные капитальные вложения

	161. 
	Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	162. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	163. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	164. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	165. 
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	166. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	167. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	168. 
	2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

	169. 
	Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	170. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	171. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	172. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	173. 
	местный бюджет
	0,0
	э0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	174. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	175. 
	3. Прочие нужды.

	176. 
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе
	266 717,3
	16 647,0
	17 535,3
	19 160,0
	18 482,5
	22 998,3
	28 071,0
	22 726,3
	23 747,4
	23 098,5
	23 440,0
	24 726,0
	26 085,0
	

	177. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	178. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	179. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	180. 
	местный бюджет
	261 012,3
	16 647,0
	17 535,3
	19 160,0
	18 482,5
	20 423,3
	26 441,0
	22 226,3
	23 747,4
	22 098,5
	23 440,0
	24 726,0
	26 085,0
	

	181. 
	внебюджетные источники
	5 705,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 575,0
	1 630,0
	500,0
	0,0
	1 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	182. 
	Мероприятие 1. Содержание объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории, всего, из них
	179 670,0
	9 654,0
	10 775,5
	12 926,1
	12 568,0
	17 450,0
	19 140,0
	13 759,0
	13 852,0
	17 296,4
	16 949,0
	17 400,0
	17 900,0
	3.3.1.1., 3.3.2.2.

	183. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	184. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	185. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	186. 
	местный бюджет
	173 965,0
	9 654,0
	10 775,5
	12 926,1
	12 568,0
	14 875,0
	17 510,0
	13 259,0
	13 852,0
	16 296,4
	16 949,0
	17 400,0
	17 900,0
	

	187. 
	внебюджетные источники
	5 705,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 575,0
	1 630,0
	500,0
	0,0
	1 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	188. 
	Мероприятие 2. Другие расходы по благоустройству в границах муниципального округа, всего, из них
	87 047,3
	6 993,0
	6 759,8
	6 233,9
	5 914,5
	5 548,3
	8 931,0
	8 967,3
	9 895,4
	5 802,1
	6 491,0
	7 326,0
	8 185,0
	3.3.1.1., 3.3.2.2.

	189. 
	федеральный бюджет
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	190. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	191. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	192. 
	местный бюджет
	87 047,3

	6 993,0
	6 759,8
	6 233,9
	5 914,5
	5 548,3
	8 931,0
	8 967,3
	9 895,4
	5 802,1
	6 491,0
	7 326,0
	8 185,0
	

	193. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	194. 
	2. Подпрограмма 4 «Развитие и модернизация системы коммунальной инфраструктуры муниципального округа Краснотурьинск»

	195. 
	Всего по подпрограмме 4, в том числе
	4 417
474,6
	312 
352,3
	422 
589,3
	599 
723,6
	409 
633,3
	337 
950,9
	29 
355,2
	69 
170,1
	53 908,0

	474
963,8
	788 348,9
	864 364,7
	55 
114,5
	 


	196. 
	федеральный бюджет
	16 758,0

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	11 172,0

	5 586,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	197. 
	областной бюджет
	2 925
158,3
	169 
364,7
	334 
545,3
	414 
764,8
	357 
407,1
	270 
994,2
	2 
988,5
	13 
991,1
	11 572,0
	368
129,8
	571 656,6
	357 164,7
	52 579,5
	

	198. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	2 895 123,9
	169 
364,7
	334 
545,3
	414 
764,8
	356 
108,1
	268 
334,2
	0,0
	0,0
	18 354,0
	352 252,0
	571 656,6
	357 164,7
	52 579,5
	 

	199. 
	местный бюджет
	1 467 004,2
	142 
488,3
	88 
044,0
	184 
958,8
	44 
171,4
	66 
956,7
	26 
366,7
	55 
179,0
	31 164,0
	101 248,0
	216 692,3
	507 200,0
	2 535,0
	 

	200. 
	внебюджетные источники
	8 554,1
	499,3
	0,0
	0,0
	8 054,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	201. 
	1. Капитальные вложения

	202. 
	Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе
	4 275 
016,0
	311 
752,3
	422 
507,3
	585 
621,8
	401 
684,3
	326 
612,9
	22 
695,0
	42 
466,0
	47 158,0
	421 
690,3
	773 348,9
	864 364,7
	55 
114,5
	 

	203. 
	федеральный бюджет
	16 758,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	11 172,0

	5   586,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	204. 
	областной бюджет
	2 878 365,9
	169 
364,7
	334 
545,3
	414 
764,8
	356 
108,1
	268 
334,2
	0,0
	0,0
	7 182,0
	346 666,0
	571 656,6
	357 164,7
	52 579,5
	 

	205. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	2 895 123,9
	169 
364,7
	334 
545,3
	414 
764,8
	356 
108,1
	268 
334,2
	0,0
	0,0
	18 354,0

	352 252,0
	571 656,6
	357 164,7
	52 579,5
	 

	206. 
	местный бюджет
	1 371 338,0
	141 
888,3
	87 
962,0
	170 
857,0
	37 
521,4
	58 
278,7
	22 
695,0
	42 
466,0
	28 804,0
	69 
438,3
	201 692,3
	507 200,0
	2 535,0
	 

	207. 
	внебюджетные источники
	8 554,1
	499,3
	0,0
	0,0
	8 054,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	208. 
	1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

	209. 
	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе
	4 275 
016,0
	311 
752,3
	422 
507,3
	585 
621,8
	401 
684,3
	326 
612,9
	22 
695,0
	42 
466,0
	47 158,0
	421 
690,3
	773 348,9
	864 364,7
	55 
114,5
	

	210. 
	федеральный бюджет
	16 758,0

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	11 172,0

	5   586,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	211. 
	областной бюджет
	2 878 365,9
	169 
364,7
	334 
545,3
	414 
764,8
	356 
108,1
	268 
334,2
	0,0
	0,0
	7 182,0
	346 666,0
	571 656,6
	357 164,7
	52 579,5
	

	212. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	2 895 123,9
	169 
364,7
	334 
545,3
	414 
764,8
	356 
108,1
	268 
334,2
	0,0
	0,0
	18 354,0

	352 252,0
	571 656,6
	357 164,7
	52 579,5
	

	213. 
	местный бюджет
	1 371 338,0
	141 
888,3
	87 
962,0
	170 
857,0
	37 
521,4
	58 
278,7
	22 
695,0
	42 
466,0
	28 804,0
	69 
438,3
	201 692,3
	507 200,0
	2 535,0
	

	214. 
	внебюджетные источники
	8 
554,1
	499,3
	0,0
	0,0
	8 
054,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	215. 
	Мероприятие 1. Строительство сетей водоснабжения, всего, из них
	14 589,9
	1 235,0
	1 837,9
	11 517,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4.4.2.1., 4.4.2.2.

	216. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	217. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	218. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	219. 
	местный бюджет
	14 589,9
	1 235,0
	1 837,9
	11 517,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	220. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	221. 
	Мероприятие 2. Строительство трассы водопровода от Северо-Песчанского месторождения подземных вод до города Краснотурьинска, всего, из них
	1 835 247,6
	299 461,7
	389 749,3
	478 290,1
	380 694,3
	287 052,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4.4.2.1., 4.4.2.2.

	222. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	223. 
	областной бюджет
	1 510 165,5
	169 364,7
	334 545,3
	381 813,2
	356 108,1
	268 334,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	224. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	1 510 165,5
	169 364,7
	334 545,3
	381 813,2
	356 108,1
	268 334,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	225. 
	местный бюджет
	325 082,1
	130 097,0
	55 204,0
	96 476,9
	24 586,2
	18 718,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	226. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	227. 
	Мероприятие 3. Разработка проектной документации и осуществление технических мероприятий на объекты строительства газопроводов, всего, из них
	18 815,4
	2 885,5
	2 918,0
	2 650,0
	2 063,9
	4 090,0
	3 800,0
	408,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4.4.1.1., 4.4.1.2.

	228. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	229. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	230. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	231. 
	местный бюджет
	18 316,1
	2 386,2
	2 918,0
	2 650,0
	2 063,9
	4 090,0
	3 800,0
	408,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	232. 
	внебюджетные источники
	499,3
	499,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	233. 
	Мероприятие 4. Разработка проектной документации и осуществление технических мероприятий на объекты строительства, реконструкции и модернизации инженерных сетей и сооружений, всего, из них
	164 542,7
	2 423,0
	6 840,1
	43 192,1
	7 292,0
	5 060,9
	18 895,0
	19 101,0
	28 003,0
	12 773,3
	11 833,3
	9 129,0
	0,0
	4.4.1.1., 4.4.1.2.

	234. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	235. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	236. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	237. 
	местный бюджет
	164 542,7
	2 423,0
	6 840,1
	43 192,1
	7 292,0
	5 060,9
	18 895,0
	19 101,0
	28 003,0
	12 773,3
	11 833,3
	9 129,0
	0,0
	

	238. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	239. 
	Мероприятие 6. Строительство сетей газоснабжения, всего, из них
	45 929,7
	2 000,0
	11 600,0
	0,0
	8 779,9
	592,8
	0,0
	22 957,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4.4.1.1., 4.4.1.2.

	240. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	241. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	242. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	243. 
	местный бюджет
	37 874,9
	2 000,0
	11 600,0
	0,0
	725,1
	592,8
	0,0
	22 957,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	244. 
	внебюджетные источники
	8 054,8
	0,0
	0,0
	0,0
	8 054,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	245. 
	Мероприятие 6.1. Строительство сетей газоснабжения по улице Маяковского, Медицины, Уральская, Школьная, Просвещения, Делегатская, Североуральская, Строительная, Островского, Совхозная, Новая, Некрасова, всего, из них
	8 054,8
	0,0
	0,0
	0,0
	8 054,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4.4.1.1., 4.4.1.2.

	246. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	247. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	248. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	249. 
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	250. 
	внебюджетные источники
	8 054,8
	0,0
	0,0
	0,0
	8 054,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	251. 
	Мероприятие 7. Разработка проектной документации и осуществление технических мероприятий на объекты строительства газовых котельных, всего, из них
	10 832,5
	3 747,1
	5 062,0
	2 023,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4.4.1.1., 4.4.1.2.

	252. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	253. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	254. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	255. 
	местный бюджет
	10 832,5
	3 747,1
	5 062,0
	2 023,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	256. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	257. 
	Мероприятие 8. Строительство газовых котельных, всего, из них
	5 624,3
	0,0
	4 500,0
	1 124,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4.4.1.1., 4.4.1.2.

	258. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	259. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	260. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	261. 
	местный бюджет
	5 624,3
	0,0
	4 500,0
	1 124,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	262. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	263. 
	Мероприятие 9. Трасса водопровода от Северопесчанского месторождения подземных вод до города Краснотурьинска, софинансирование из бюджета муниципального округа, всего, из них
	1 220 029,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	233 333,0
	421 346,4
	510 235,7
	55 
114,5
	4.4.2.1., 4.4.2.2.

	264. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	265. 
	областной бюджет
	901 352,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	196 666,0
	294 942,4
	357 164,7
	52 579,5
	

	266. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	901 352,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	196 666,0
	294 942,4
	357 164,7
	52 579,5
	

	267. 
	местный бюджет
	318
677,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	36 667,0
	126 404,0
	153 071,0
	2 
535,0
	

	268. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	269. 
	Мероприятие 11. Строительство и реконструкция сетей электроснабжения, всего, из них
	70,0
	0,0
	0,0
	70,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5.5.1.1., 5.5.1.2.

	270. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	271. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	272. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	273. 
	местный бюджет
	70,0
	0,0
	0,0
	70,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	274. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	275. 
	Мероприятие 12. Строительство и реконструкция систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований (строительство блочно-модульной котельной мощностью 4 МВт с подводящими инженерными сетями для систем централизованного теплоснабжения), всего, из них
	17 655,3
	0,0
	0,0
	17 655,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4.4.1.1., 4.4.1.2.

	276. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	277. 
	областной бюджет
	12 443,0
	0,0
	0,0
	12 443,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	278. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	12 443,0
	0,0
	0,0
	12 443,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	279. 
	местный бюджет
	5 212,3
	0,0
	0,0
	5 212,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	280. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	281. 
	Мероприятие 13. Строительство и реконструкция систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований (строительство блочно-модульной котельной мощностью 11 МВт с подводящими инженерными сетями для систем централизованного теплоснабжения), всего, из них
	29 099,6
	0,0
	0,0
	29 099,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4.4.1.1., 4.4.1.2.

	282. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	283. 
	областной бюджет
	20 508,6
	0,0
	0,0
	20 508,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	284. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	20 508,6
	0,0
	0,0
	20 508,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	285. 
	местный бюджет
	8 591,0
	0,0
	0,0
	8 591,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	286. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	287. 
	Мероприятие 14. Субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением мероприятий по актуализации схемы сетей теплоснабжения муниципального округа, всего, из них
	1 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5.5.1.4

	288. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	289. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	290. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	291. 
	местный бюджет
	1 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	292. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	293. 
	Мероприятие 15. Субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением мероприятий по актуализации схемы сетей водоснабжения и водоотведения муниципального округа, всего, из них
	1 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4.4.2.1.,
4.4.2.2.

	294. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	295. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	296. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	297. 
	местный бюджет
	1 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	298. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	299. 
	Мероприятие 16. Строительство, реконструкция и модернизация инженерных сетей и сооружений, софинансирование из бюджета муниципального округа, всего, из них
	354,2
	0,0
	0,0
	0,0
	354,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4.4.2.1.,
4.4.2.2.

	300. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	301. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	302. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	303. 
	местный бюджет
	354,2
	0,0
	0,0
	0,0
	354,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	304. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	305. 
	Мероприятие 19. Строительство трассы водопровода от Северо-Песчанского месторождения подземных вод до города Краснотурьинска, всего, из них
	29 817,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	29 817,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4.4.2.2.

	306. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	307. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	308. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	309. 
	местный бюджет
	29 817,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	29 817,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	310. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	311. 
	Мероприятие 22. 
Строительство блочных очистных сооружений канализации г. Краснотурьинск, софинансирование из бюджета муниципального округа, всего, из них
	855 167,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	169 998,0
	340 169,2
	345 000,0
	0,0
	4.4.2.3.

	312. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	313. 
	областной бюджет
	426 714,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	150 000,0
	276 714,2
	0,0
	0,0
	

	314. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	426 714,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	150 000,0
	276 714,2
	0,0
	0,0
	

	315. 
	местный бюджет
	428 
453,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	19 998,0
	63 455,0
	345 000,0
	0,0
	

	316. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	317. 
	Мероприятие 24.
Обеспечение реализации муниципальных программ по модернизации систем коммунальной инфраструктуры 
	24 741,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,
	0,0
	19 155,0
	5 586,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	318. 
	федеральный бюджет
	16 758,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	11 172,0
	5 586,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	319. 
	областной бюджет
	7 182,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7 182,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	320. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	23 940,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	18 354,0
	5 586,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	321. 
	местный бюджет
	801,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	801,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	322. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	323. 
	Капитальный ремонт теплосети по ул. К. Маркса от ТК № 3 в сторону ул. Попова, д. 11, всего, из них
	21 683,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	16 787,7
	4 896,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4.4.3.1.

	324. 
	федеральный бюджет
	14 688,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	9 792,0
	4 896,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	325. 
	областной бюджет
	6 295,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6 295,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	326. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	20  983,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	16 087,0
	4 896,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	327. 
	местный бюджет
	700,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	700,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	328. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	329. 
	Капитальный ремонт ливневой канализации по ул. К.Маркса, всего, из них
	3 057,3
	0,00,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 367,3
	690,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4.4.3.1.

	330. 
	федеральный бюджет
	2 070,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 380,0
	690,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	331. 
	областной бюджет
	887,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	887,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	332. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	2 957,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 267,0
	690,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	333. 
	местный бюджет
	100,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	334. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	335. 
	1.2. Иные капитальные вложения

	336. 
	Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	337. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	338. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	339. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	340. 
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	341. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	342. 
	2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

	343. 
	Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	344. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	345. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	346. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	347. 
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	348. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	349. 
	3. Прочие нужды

	350. 
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе
	142
458,6
	600,0
	82,0
	14 
101,8
	7 949,0
	11 338,0
	6 660,2
	26 704,1
	6 750,0
	53
273,5
	15 000,0
	0,0
	0,0
	

	351. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	352. 
	областной бюджет
	46
792,4
	0,0
	0,0
	0,0
	1 299,0
	2 660,0
	2 988,5
	13 991,1
	4 390,0
	21 
463,8
	0,0
	0,0
	0,0
	

	353. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	354. 
	местный бюджет
	95 666,2
	600,0
	82,0
	14 
101,8
	6 650,0
	8 678,0
	3 671,7
	12 713,0
	2 360,0
	31 809,7
	15 000,0
	0,0
	0,0
	

	355. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	356. 
	Мероприятие 4.                               Разработка проектной документации и осуществление технических мероприятий на объекты строительства, реконструкции и модернизации инженерных сетей и сооружений, всего, из них
	600,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	600,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4.4.2.1., 4.4.2.2

	357. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	358. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	359. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	360. 
	местный бюджет
	600,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	600,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	361. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	362. 
	Мероприятие 5. Капитальный ремонт, ремонт инженерных сетей, всего, из них
	4 842,0
	600,0
	82,0
	300,0
	1 350,0
	0,0
	0,0
	0,0
	110,0
	2 400,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4.4.2.1., 4.4.2.2.

	363. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	364. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	365. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	366. 
	местный бюджет
	4 842,0
	600,0
	82,0
	300,0
	1 350,0
	0,0
	0,0
	0,0
	110,0
	2 400,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	367. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	368. 
	Мероприятие 10. Поставка энергоресурса для осуществления технических мероприятий на объекты строительства, реконструкции и модернизации, всего, из них
	13 801,8
	0,0
	0,0
	13 801,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4.4.2.1., 4.4.2.2.

	369. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	370. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	371. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	372. 
	местный бюджет
	13 801,8
	0,0
	0,0
	13 801,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	373. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	374. 
	Мероприятие 17.
Предоставление муниципальных гарантий на осуществление 
своевременных расчетов за топливно-энергетические ресурсы, всего, из них
	118
932,6
	0,0
	0,0
	0,0
	6 599,0
	10 660,0
	5 000,0
	26 704,1
	6 640,0
	48 
329,5
	15 000,0
	0,0
	0,0
	4.1.1.

	375. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	376. 
	областной бюджет
	46
792,4
	0,0
	0,0
	0,0
	1 299,0
	2 660,0
	2 988,5
	13 991,1
	4 390,0
	21 
463,8
	0,0
	0,0
	0,0
	

	377. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	378. 
	местный бюджет
	72 140,2
	0,0
	0,0
	0,0
	5 300,0
	8 000,0
	2 011,5
	12 713,0
	2 250,0
	26 
865,7
	15 000,0
	0,0
	0,0
	

	379. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	380. 
	Мероприятие 18. Расчистка дорог от снега для выполнения мероприятий объекта «Трасса водопровода от Северо-Песчанского месторождения подземных вод до города Краснотурьинска», охрана объекта всего, из них
	192,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	78,0
	114,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4.4.2.2.

	381. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	382. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	383. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	384. 
	местный бюджет
	192,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	78,0
	114,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	385. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	386. 
	Мероприятие 21. Работы по консервации объекта «Трасса водопровода от Северо-Песчанского месторождения подземных вод до города Краснотурьинска», всего, из них
	1 546,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 546,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4.4.2.2.

	387. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	388. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	389. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	390. 
	местный бюджет
	1 546,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 546,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	391. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	392. 
	Мероприятие 23. 
Капитальный ремонт, ремонт инженерных сетей, софинансирование из бюджета муниципального округа, всего, из них
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4.4.3.1.

	393. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	394. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	395. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	396. 
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	397. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	398. 
	Мероприятие 25.
Реализация мероприятий по актуализации схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального округа
	2 194,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 194,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	399. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	400. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	401. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	402. 
	местный бюджет
	2 194,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 194,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	403. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	404. 
	Мероприятие 26.
Разработка проектной документации и осуществление технических мероприятий на объекты ремонта, капитального ремонта инженерных и электрических сетей
	350,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	350,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	405. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	406. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	407. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	408. 
	местный бюджет
	350,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	350,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	409. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	410. 
	Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального округа Краснотурьинск»

	411. 
	Всего по подпрограмме 5, в том числе
	220
062,0
	2 635,5
	2 467,6
	2 000,0
	29 658,7
	5 579,6
	27 895,1
	10 422,5
	12
590,3
	7
439,5
	101 359,2
	0,0
	18 014,0
	 

	412. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	413. 
	областной бюджет
	128
484,9
	952,0
	0,0
	0,0
	25 719,7
	4 140,0
	17 
681,5
	6 469,7
	11 182,8
	5 
110,8
	57 228,4
	0,0
	0,0
	 

	414. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	128
484,9
	952,0
	0,0
	0,0
	25 719,7
	4 140,0
	17 
681,5
	6 469,7
	11 182,8
	5 
110,8
	57 228,4
	0,0
	0,0
	 

	415. 
	местный бюджет
	91
577,1
	1 683,5
	2 467,6
	2 000,0
	3 939,0
	1 439,6
	10 213,6
	3 952,8
	1
407,5
	2 328,7
	44 130,8
	0,0
	18 014,0
	 

	416. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	417. 
	1. Капитальные вложения

	418. 
	Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе
	194
121,0
	2 635,5
	2 467,6
	2 000,0
	29 658,7
	5 579,6
	27 895,1
	10 422,5
	12 425,3
	7
322,5
	93 714,2
	0,0
	0,0
	

	419. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	420. 
	областной бюджет
	128
484,9
	952,0
	0,0
	0,0
	25 719,7
	4 140,0
	17 681,5
	6 469,7
	11 182,8
	5 
110,8
	57 228,4
	0,0
	0,0
	 

	421. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	128
484,9
	952,0
	0,0
	0,0
	25 719,7
	4 140,0
	17 681,5
	6 469,7
	11 182,8
	5 
110,8
	57 228,4
	0,0
	0,0
	 

	422. 
	местный бюджет
	65 636,1
	1 683,5
	2 467,6
	2 000,0
	3 939,0
	1 439,6
	10 213,6
	3 952,8
	1 242,5
	2 211,7
	36 485,8
	0,0
	0,0
	 

	423. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	424. 
	1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

	425. 
	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе
	194
121,0
	2 635,5
	2 467,6
	2 000,0
	29 658,7
	5 579,6
	27 895,1
	10 422,5
	12 425,3
	7
322,5
	93 714,2
	0,0
	0,0
	

	426. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	427. 
	областной бюджет
	128
484,9
	952,0
	0,0
	0,0
	25 719,7
	4 140,0
	17 681,5
	6 469,7
	11 182,8
	5 
110,8
	57 228,4
	0,0
	0,0
	

	428. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	128
484,9
	952,0
	0,0
	0,0
	25 719,7
	4 140,0
	17 681,5
	6 469,7
	11 182,8
	5 
110,8
	57 228,4
	0,0
	0,0
	

	429. 
	местный бюджет
	65 636,1
	1 683,5
	2 467,6
	2 000,0
	3 939,0
	1 439,6
	10 213,6
	3 952,8
	1 242,5
	2 211,7
	36 485,8
	0,0
	0,0
	

	430. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	431. 
	Мероприятие 1. Строительство сетей уличного освещения, всего, из них
	19 940,8
	1 250,0
	2 467,6
	2 000,0
	1 075,0
	907,6
	0,0
	281,8
	0,0
	0,0
	11 958,8
	0,0
	0,0
	5.5.1.2., 5.5.1.3.

	432. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	433. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	434. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	435. 
	местный бюджет
	19 940,8
	1 250,0
	2 467,6
	2 000,0
	1 075,0
	907,6
	0,0
	281,8
	0,0
	0,0
	11 958,8
	0,0
	0,0
	 

	436. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	437. 
	Мероприятие 2. Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных домах муниципального округа Краснотурьинск, всего, из них
	1 385,5
	1 385,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5.5.1.5.

	438. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	439. 
	областной бюджет
	952,0
	952,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	440. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	952,0
	952,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	441. 
	местный бюджет
	433,5
	433,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	442. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	443. 
	Мероприятие 3. Реализация муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципального округа Краснотурьинск, всего, из них
	171
214,7
	0,0
	0,0
	0,0
	28 583,7
	4 672,0
	27 895,1
	10 140,7
	12 425,3
	5 
742,5
	81 755,4
	0,0
	0,0
	4.4.2.1.
5.5.1.1., 5.5.1.4.

	444. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	0,0
	0,0
	

	445. 
	областной бюджет
	127
532,9
	0,0
	0,0
	0,0
	25 719,7
	4 140,0
	17 
681,5
	6 469,7
	11 182,8
	5 
110,8
	57 228,4
	0,0
	0,0
	

	446. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	127
532,9
	0,0
	0,0
	0,0
	25 719,7
	4 140,0
	17 
681,5
	6 469,7
	11 182,8
	5 
110,8
	57 228,4
	0,0
	0,0
	

	447. 
	местный бюджет
	43 681,8
	0,0
	0,0
	0,0
	2 864,0
	532,0
	10 213,6
	3 671,0
	1 242,5
	631,7
	24
527,0
	0,0
	0,0
	

	448. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	449. 
	Мероприятие 3.1. Модернизация теплосети по улице Октябрьская, 52 до ТК 6.1, всего, из них
	1 274,7
	0,0
	0,0
	0,0
	1 274,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5.5.1.4.

	450. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	451. 
	областной бюджет
	1 147,2
	0,0
	0,0
	0,0
	1 147,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	452. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	1 147,2
	0,0
	0,0
	0,0
	1 147,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	453. 
	местный бюджет
	127,5
	0,0
	0,0
	0,0
	127,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	454. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	455. 
	Мероприятие 3.2. Модернизация теплосети по улице Клубная, 2, всего, из них
	895,7
	0,0
	0,0
	0,0
	895,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5.5.1.4.

	456. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	457. 
	областной бюджет
	806,1
	0,0
	0,0
	0,0
	806,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	458. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	806,1
	0,0
	0,0
	0,0
	806,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	459. 
	местный бюджет
	89,6
	0,0
	0,0
	0,0
	89,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	460. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	461. 
	Мероприятие 3.3. Модернизация магистральной теплосети по улице Фрунзе (от ул. Попова до ТК 13а), всего, из них
	3 601,7
	0,0
	0,0
	0,0
	3 601,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5.5.1.4.

	462. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	463. 
	областной бюджет
	3 241,5
	0,0
	0,0
	0,0
	3 241,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	464. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	3 241,5
	0,0
	0,0
	0,0
	3 241,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	465. 
	местный бюджет
	360,2
	0,0
	0,0
	0,0
	360,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	466. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	467. 
	Мероприятие 3.4. Модернизация теплосети по улице Карла Маркса от ТК 16 до ТК 24, всего, из них
	2 748,5
	0,0
	0,0
	0,0
	2 748,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5.5.1.4.

	468. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	469. 
	областной бюджет
	2 473,7
	0,0
	0,0
	0,0
	2 473,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	470. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	2 473,7
	0,0
	0,0
	0,0
	2 473,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	471. 
	местный бюджет
	274,8
	0,0
	0,0
	0,0
	274,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	472. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	473. 
	Мероприятие 3.5. Модернизация квартальных сетей трубопровода отопления от ул. Пушкина д. №4 до ул. Новая 1а (ПЧ) пос. Рудничный, всего, из них
	3 063,1
	0,0
	0,0
	0,0
	3 063,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5.5.1.4.

	474. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	475. 
	областной бюджет
	2 751,2
	0,0
	0,0
	0,0
	2 751,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	476. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	2 751,2
	0,0
	0,0
	0,0
	2 751,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	477. 
	местный бюджет
	311,9
	0,0
	0,0
	0,0
	311,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	478. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	479. 
	Мероприятие 3.6.
Модернизация тепловых сетей, всего, из них
	17 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	17 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5.5.1.4.

	480. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	481. 
	областной бюджет
	15 300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	15 300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	482. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	15 300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	15 300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	483. 
	местный бюджет
	1 700,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 700,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	484. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	485. 
	Мероприятие 3.7.
Модернизация теплосети 2-го контура от ТК 60 до ТК 62, Центральный район, всего, из них
	4 672,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 672,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5.5.1.4.

	486. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	487. 
	областной бюджет
	4 140,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 140,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	488. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	4 140,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 140,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	489. 
	местный бюджет
	532,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	532,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	490. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	491. 
	Мероприятие 3.8.
Модернизация магистральной теплосети по ул. Рюмина, от ул.К.Маркса до моста, всего, из них
	7 729,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7 729,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5.5.1.4.

	492. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	493. 
	областной бюджет
	6 956,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6 956,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	494. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	6 956,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6 956,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	495. 
	местный бюджет
	773,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	773,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	496. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	497. 
	Мероприятие 3.9. Модернизация теплосети 1-й 
контур от ЦТП до Попова, 25, всего, из них
	6 354,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6 354,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5.5.1.4.

	498. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	499. 
	областной бюджет
	5 718,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 718,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	500. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	5 718,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 718,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	501. 
	местный бюджет
	635,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	635,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	502. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	503. 
	Мероприятие 3.10. Модернизация водопровода по ул. К. Маркса от ул. Ленина до ул. Калинина, всего, из них
	3 440,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 440,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4.4.2.1.

	504. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	505. 
	областной бюджет
	3 096,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 096,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	506. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	3 096,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 096,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	507. 
	местный бюджет
	344,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	344,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	508. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	509. 
	Мероприятие 3.11. Мероприятие по энергосбережению и повышению энергетической эффективности сетей уличного освещения по ул. Рюмина, всего, из них
	10 140,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10 140,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5.5.1.1.

	510. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	511. 
	областной бюджет
	6 469,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6 469,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	512. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	6 469,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6 469,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	513. 
	местный бюджет
	3 671,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 671,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	514. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	515. 
	Мероприятие 3.12. Мероприятие модернизации водопровода ул. Карла Маркса от ул. Ленина до ул. Калинина, всего, из них
	8 248,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8 248,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4.4.2.1.

	516. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	517. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	518. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	519. 
	местный бюджет
	8 248,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8 248,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	520. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	521. 
	Мероприятие 3.13. Модернизация изоляции теплотрассы ТМР, всего из них
	8 132,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 121,8
	0,0
	0,0
	0,0
	6 010,4
	0,0
	0,0
	5.5.1.4.

	522. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	523. 
	областной бюджет
	6 116,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 909,6
	0,0
	0,0
	0,0
	4 207,2
	0,0
	0,0
	

	524. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	6 116,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 909,6
	0,0
	0,0
	0,0
	4 207,2
	0,0
	0,0
	

	525. 
	местный бюджет
	2 015,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	212,2
	0,0
	0,0
	0,0
	1 803,2
	0,0
	0,0
	

	526. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	527. 
	Мероприятие 3.14. Модернизация магистральной теплосети (ул.Л.Комсомола), всего из них
	5 601,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 601,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5.5.1.4.

	528. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	529. 
	областной бюджет
	5 041,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 041,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	530. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	5 041,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 041,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	531. 
	местный бюджет
	560,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	560,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	532. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	533. 
	Мероприятие 3.15. Модернизация тепловой сети 2-ой контур от д/сада №11 до ТК №27, всего из них
	6 823,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6 823,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5.5.1.4.

	534. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	535. 
	областной бюджет
	6 141,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6 141,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	536. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	6 141,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6 141,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	537. 
	местный бюджет
	682,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	682,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	538. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	539. 
	Мероприятие 3.16. Модернизация теплосети от ТК № 4,16 до ТК № 4,20, всего из них
	5 742,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 
742,5
	0,0
	0,0
	0,0
	5.5.1.4.

	540. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	541. 
	областной бюджет
	5 
110,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 
110,8
	0,0
	0,0
	0,0
	

	542. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	5 
110,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 
110,8
	0,0
	0,0
	0,0
	

	543. 
	местный бюджет
	631,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	631,7
	0,0
	0,0
	0,0
	

	544. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	545. 
	Мероприятие 3.17. Модернизация теплосети по ул. Чкалова, 26, 24, ТК-4.1. – ТК-4.2., всего из них
	2 284,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 284,1
	0,0
	0,0
	5.5.1.4.

	546. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	547. 
	областной бюджет
	1 598,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 598,8
	0,0
	0,0
	

	548. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	1 598,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 598,8
	0,0
	0,0
	

	549. 
	местный бюджет
	685,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	685,3
	0,0
	0,0
	

	550. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	551. 
	Мероприятие 3.18. Модернизация тепловой сети 3-й контур от ЦТП до ТК-5, всего из них
	18 081,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	18 081,0
	0,0
	0,0
	5.5.1.4.

	552. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	553. 
	областной бюджет
	12 656,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	12 656,7
	0,0
	0,0
	

	554. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	12 656,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	12 656,7
	0,0
	0,0
	

	555. 
	местный бюджет
	5 424,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 424,3
	0,0
	0,0
	

	556. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	557. 
	Мероприятие 3.19. Модернизация водоразборных колонок на водопроводных сетях, всего из них
	1 097,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 097,6
	0,0
	0,0
	4.4.2.1.

	558. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	559. 
	областной бюджет
	768,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	768,2
	0,0
	0,0
	

	560. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	768,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	768,2
	0,0
	0,0
	

	561. 
	местный бюджет
	329,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	329,4
	0,0
	0,0
	

	562. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	563. 
	Мероприятие 3.20. Модернизация магистральной теплосети от М3-16 до М3-17 по ул. Рюмина, всего из них
	36 486,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	36 486,3
	0,0
	0,0
	5.5.1.4.

	564. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	565. 
	областной бюджет
	25 540,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	25 540,3
	0,0
	0,0
	

	566. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	25 540,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	25 540,3
	0,0
	0,0
	

	567. 
	местный бюджет
	10 946,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10 946,0
	0,0
	0,0
	

	568. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	569. 
	Мероприятие 3.21. Модернизация квартальной теплосети по ул. Молодежной (от ТК 62 до ТК 60), всего из них
	10 924,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10 924,7
	0,0
	0,0
	5.5.1.4.

	570. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	571. 
	областной бюджет
	7 647,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7 647,3
	0,0
	0,0
	

	572. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	7 647,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7 647,3
	0,0
	0,0
	

	573. 
	местный бюджет
	3 277,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 277,4
	0,0
	0,0
	

	574. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	575. 
	Мероприятие 3.22. Выполнение мероприятий по энергосбережению уличного освещения по ул. Краснотурьинская, всего из них
	3 275,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 275,7
	0,0
	0,0
	5.5.1.1.

	576. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	577. 
	областной бюджет
	2 292,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 292,9
	0,0
	0,0
	

	578. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	2 292,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 292,9
	0,0
	0,0
	

	579. 
	местный бюджет
	982,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	982,8
	0,0
	0,0
	

	580. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	581. 
	Мероприятие 3.23. Выполнение мероприятий по энергосбережению уличного освещения по ул. Средняя, всего из них
	1 080,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 080,1
	0,0
	0,0
	5.5.1.1.

	582. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	583. 
	областной бюджет
	756,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	756,1
	0,0
	0,0
	

	584. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	756,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	756,1
	0,0
	0,0
	

	585. 
	местный бюджет
	324,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	324,0
	0,0
	0,0
	

	586. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	587. 
	Мероприятие 3.24. Выполнение мероприятий по энергосбережению уличного освещения по ул. Набережная, всего из них
	305,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	305,0
	0,0
	0,0
	5.5.1.1.

	588. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	589. 
	областной бюджет
	213,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	213,5
	0,0
	0,0
	

	590. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	213,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	213,5
	0,0
	0,0
	

	591. 
	местный бюджет
	91,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	91,5
	0,0
	0,0
	

	592. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	593. 
	Мероприятие 3.25. Выполнение мероприятий по энергосбережению уличного освещения по ул. Свободы, всего из них
	1 916,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 916,7
	0,0
	0,0
	5.5.1.1.

	594. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	595. 
	областной бюджет
	1 341,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 341,7
	0,0
	0,0
	

	596. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	1 341,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 341,7
	0,0
	0,0
	

	597. 
	местный бюджет
	575,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	575,0
	0,0
	0,0
	

	598. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	599. 
	Мероприятие 3.26. Выполнение мероприятий по энергосбережению уличного освещения по ул. Революции, всего из них
	293,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	293,8
	0,0
	0,0
	5.5.1.1.

	600. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	601. 
	областной бюджет
	205,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	205,7
	0,0
	0,0
	

	602. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	205,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	205,7
	0,0
	0,0
	

	603. 
	местный бюджет
	88,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	88,1
	0,0
	0,0
	

	604. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	605. 
	Мероприятие 4.
Разработка проектной документации и осуществление технических мероприятий на объекты строительства, капитального ремонта инженерных сетей и сооружений, всего из них
	1 580,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 580,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	606. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	607. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	608. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	609. 
	местный бюджет
	1 580,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 580,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	610. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	611. 
	2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

	612. 
	Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	613. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	614. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	615. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	616. 
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	617. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	618. 
	3. Прочие нужды

	619. 
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе
	25 941,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	165,0
	117,0
	7 645,0
	0,0
	18 014,0
	 

	620. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	621. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	622. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	623. 
	местный бюджет
	25 941,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	165,0
	117,0
	7 645,0
	0,0
	18 014,0
	 

	624. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	625. 
	Мероприятие 4.
Разработка проектной документации и осуществление технических мероприятий на объекты строительства, капитального ремонта инженерных сетей и сооружений, всего из них
	25 941,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	165,0
	117,0
	7 645,0
	0,0
	18 014,0
	5.5.1.1., 5.5.1.4.

	626. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	627. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	628. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	629. 
	местный бюджет
	25 941,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	165,0
	117,0
	7 645,0
	0,0
	18 014,0
	

	630. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	631. 
	Подпрограмма 6 «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения»

	632. 
	Всего по подпрограмме 6, в том числе
	103 
108,3
	4 735,0
	4 704,0
	4 744,0
	5 560,0
	6 958,0
	6 876,0
	6 962,5
	7 920,0
	12 407,8
	14 365,0
	13 791,0
	14 085,0
	 

	633. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	634. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	635. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	636. 
	местный бюджет
	103 
108,3
	4 735,0
	4 704,0
	4 744,0
	5 560,0
	6 958,0
	6 876,0
	6 962,5
	7 920,0
	12 407,8
	14 365,0
	13 791,0
	14 085,0
	 

	637. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	638. 
	1. Капитальные вложения

	639. 
	Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	640. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	641. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	642. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	643. 
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	644. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	645. 
	1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

	646. 
	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	647. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	648. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	649. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	650. 
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	651. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	652. 
	1.2. Иные капитальные вложения

	653. 
	Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	654. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	655. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	656. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	657. 
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	658. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	659. 
	2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

	660. 
	Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	661. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	662. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	663. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	664. 
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	665. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	666. 
	3. Прочие нужды

	667. 
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе
	103 
108,3
	4 735,0
	4 704,0
	4 744,0
	5 560,0
	6 958,0
	6 876,0
	6 962,5
	7 920,0
	12 407,8
	14 365,0
	13 791,0
	14 085,0
	

	668. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	669. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	670. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	671. 
	местный бюджет
	103 
108,3
	4 735,0
	4 704,0
	4 744,0
	5 560,0
	6 958,0
	6 876,0
	6 962,5
	7 920,0
	12 407,8
	14 365,0
	13 791,0
	14 085,0
	

	672. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	673. 
	Мероприятие 1. Организация ритуальных услуг, всего, из них
	48 894,6
	1 436,0
	1 436,0
	1 476,0
	2 292,0
	3 492,0
	3 554,0
	3 131,8
	4 015,0
	7 559,8
	8 338,0
	5 989,0
	6 175,0
	6.6.1.1., 6.6.1.2.

	674. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	675. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	676. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	677. 
	местный бюджет
	48 894,6
	1 436,0
	1 436,0
	1 476,0
	2 292,0
	3 492,0
	3 554,0
	3 131,8
	4 015,0
	7 559,8
	8 338,0
	5 989,0
	6 175,0
	

	678. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	679. 
	Мероприятие 2. Содержание мест захоронения (кладбищ), всего, из них
	54 213,7
	3 299,0
	3 268,0
	3 268,0
	3 268,0
	3 466,0
	3 322,0
	3 830,7
	3 905,0
	4 848,0
	6 027,0
	7 802,0
	7 910,0
	6.6.1.1., 6.6.1.2.

	680. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	681. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	682. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	683. 
	местный бюджет
	54 213,7
	3 299,0
	3 268,0
	3 268,0
	3 268,0
	3 466,0
	3 322,0
	3 830,7
	3 905,0
	4 848,0
	6 027,0
	7 802,0
	7 910,0
	

	684. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	685. 
	Подпрограмма 7 «Развитие человеческого потенциала, повышение уровня социальной защищенности населения»

	686. 
	Всего по подпрограмме 7, в том числе
	2 202
093,9
	167 
050,6
	171 
161,5
	174 967,0
	178 
276,0
	180 
184,4
	184
 894,7
	172
 868,1
	188 208,5
	193
559,2
	192 549,6
	196 025,5
	202 348,8
	 

	687. 
	федеральный бюджет
	409
510,4
	29 

732,6
	32 
066,0
	33 561,0
	30 
259,0
	30 
749,3
	33 
715,4
	32 815,9
	37 382,6
	41
603,0
	36 256,4
	35 684,6
	35 684,6
	 

	688. 
	областной бюджет
	1 757
980,8
	130 
998,0
	134 
876,5
	135 038,0
	141 
856,0
	145 
136,4
	147 
357,3
	137 
303,2
	150 160,9
	151
956,2
	156 293,2
	160 340,9
	166 664,2
	 

	689. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	690. 
	местный бюджет
	34 602,7
	6 320,0
	4 219,0
	6 368,0
	6 161,0
	4 298,7
	3 822,0
	2 749,0
	665,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	691. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	692. 
	1. Капитальные вложения

	693. 
	Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	694. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	695. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	696. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	697. 
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	698. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	699. 
	1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

	700. 
	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	701. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	702. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	703. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	704. 
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	705. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	706. 
	1.2. Иные капитальные вложения

	707. 
	Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	708. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	709. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	710. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	711. 
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	712. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	713. 
	2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

	714. 
	Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	715. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	716. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	717. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	718. 
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	719. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0
,0
	0,0
	0,0
	 

	720. 
	3. Прочие нужды

	721. 
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе
	2 202
093,9
	167 
050,6
	171 
161,5
	174 967,0
	178 
276,0
	180 
184,4
	184
 894,7
	172
 868,1
	188 208,5
	193
559,2
	192 549,6
	196 025,5
	202 348,8
	

	722. 
	федеральный бюджет
	409
510,4
	29 

732,6
	32 
066,0
	33 561,0
	30 
259,0
	30 
749,3
	33 
715,4
	32 815,9
	37 382,6
	41
603,0
	36 256,4
	35 684,6
	35 684,6
	

	723. 
	областной бюджет
	1 757
980,8
	130 
998,0
	134 
876,5
	135 038,0
	141 
856,0
	145 
136,4
	147 
357,3
	137 
303,2
	150 160,9
	151
956,2
	156 293,2
	160 340,9
	166 664,2
	

	724. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	725. 
	местный бюджет
	34 602,7
	6 320,0
	4 219,0
	6 368,0
	6 161,0
	4 298,7
	3 822,0
	2 749,0
	665,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	726. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	727. 
	Мероприятие 1. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные и коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, всего, из них
	28 035,7
	6 320,0
	4 219,0
	5 768,0
	5 561,0
	4 298,7
	700,0
	504,0
	665,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7.7.1.1., 7.7.1.3.

	728. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	729. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	730. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	731. 
	местный бюджет
	28 035,7
	6 320,0
	4 219,0
	5 768,0
	5 561,0
	4 298,7
	700,0
	504,0
	665,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	732. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	733. 
	Мероприятие 2. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, всего, из них
	334 954,8
	31 408,0
	36 493,0
	33 792,0
	35 192,0
	34 435,4
	33 195,8
	24 099,4
	22 610,0
	20 
589,2
	20 226,8
	21 035,9
	21 877,3

	7.7.1.2.

	734. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	735. 
	областной бюджет
	334 954,8
	31 408,0
	36 493,0
	33 792,0
	35 192,0
	34 435,4
	33 195,8
	24 099,4
	22 610,0
	20 
589,2
	20 226,8
	21 035,9
	21 877,3
	

	736. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	737. 
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	738. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	739. 
	Мероприятие 3. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, всего, из них
	1 403 760,3
	98 883,0
	97 627,0
	100 648,1
	106 066,4
	110 372,2
	113 969,1
	113 062,7
	127 426,8
	130 861,0
	129 691,2
	134 878,8
	140 274,0
	7.7.1.2.

	740. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	741. 
	областной бюджет
	1 403 760,3
	98 883,0
	97 627,0
	100 648,1
	106 066,4
	110 372,2
	113 969,1
	113 062,7
	127 426,8
	130 861,0
	129 691,2
	134 878,8
	140 274,0
	

	742. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	743. 
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	744. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	745. 
	Мероприятие 4. Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, всего, из них
	409 057,8
	29 592,0
	31 754,0
	33 561,0
	30 259,0
	30 749,3
	33 715,4
	32 815,9
	37 382,6
	41
603,0
	36 256,4
	35 684,6
	35 684,6
	7.7.1.2.

	746. 
	федеральный бюджет
	409 057,8
	29 592,0
	31 754,0
	33 561,0
	30 259,0
	30 749,3
	33 715,4
	32 815,9
	37 382,6
	41
603,0
	36 256,4
	35 684,6
	35 684,6
	

	747. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	748. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	749. 
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	750. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	751. 
	Мероприятие 5. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги, всего, из них
	14 495,3
	707,0
	390,3
	195,8
	79,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 733,0
	3 695,0
	3 695,0
	7.7.1.2.

	752. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	753. 
	областной бюджет
	14 495,3
	707,0
	390,3
	195,8
	79,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 733,0
	3 695,0
	3 695,0
	 

	754. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	755. 
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	756. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	757. 
	Мероприятие 6. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на условиях софинансирования из федерального бюджета, всего, из них
	5 223,0
	140,6
	678,2
	402,1
	518,4
	328,8
	192,4
	141,1
	124,1
	506,0
	642,2
	731,2
	817,9
	7.7.1.2.

	758. 
	федеральный бюджет
	452,6
	140,6
	312,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	759. 
	областной бюджет
	4 770,4
	0,0
	366,2
	402,1
	518,4
	328,8
	192,4
	141,1
	124,1
	506,0
	642,2
	731,2
	817,9
	

	760. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	761. 
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	762. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	763. 
	Мероприятие 7. Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению банные услуги, всего, из них
	1 200,0
	0,0
	0,0
	600,0
	600,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	0,0
	0,0
	0,0
	7.7.1.4.,
7.7.1.5.

	764. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	765. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	766. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	767. 
	местный бюджет
	1 200,0
	0,0
	0,0
	600,0
	600,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	768. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	769. 
	Мероприятие 8. Субсидия обществу с ограниченной ответственностью «Ресурс» на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением услуг по содержанию муниципального специализированного жилищного фонда (общежитий), по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек и оплату услуг по содержанию и ремонту специализированного жилищного фонда (общежитий), всего, из них
	5 367,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 122,0
	2 245,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7.7.1.4.,
7.7.1.5.

	770. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	771. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	772. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	773. 
	местный бюджет
	5 367,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 122,0
	2 245,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	774. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	775. 
	Подпрограмма 8 «Формирование современной городской среды»

	776. 
	Всего по подпрограмме 8, в том числе
	43 885,8
	0,0
	43 885,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	777. 
	федеральный бюджет
	13 799,5
	0,0
	13 799,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	778. 
	областной бюджет
	16 199,5
	0,0
	16 199,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	779. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	16 199,5
	0,0
	16 199,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	780. 
	местный бюджет
	13 886,8
	0,0
	13 886,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	781. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	782. 
	1. Капитальные вложения

	783. 
	Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе
	42 426,8
	0,0
	42 426,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	784. 
	федеральный бюджет
	13 799,5
	0,0
	13 799,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	785. 
	областной бюджет
	16 199,5
	0,0
	16 199,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	786. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	16 199,5
	0,0
	16 199,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	787. 
	местный бюджет
	12 427,8
	0,0
	12 427,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	788. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	789. 
	1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, в том числе

	790. 
	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе
	42 426,8
	0,0
	42 426,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	791. 
	федеральный бюджет
	13 799,5
	0,0
	13 799,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	792. 
	областной бюджет
	16 199,5
	0,0
	16 199,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	793. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	16 199,5
	0,0
	16 199,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	794. 
	местный бюджет
	12 427,8
	0,0
	12 427,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	795. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	796. 
	Мероприятие 1.
Благоустройство – реконструкция дворовых территорий многоквартирных жилых домов муниципального округа Краснотурьинск, расположенных по адресам
улица Средняя, дом 51;
улица Ленина, дом 51, 53;
улица Ленина, дом 80, 82-улица Чапаева, дом 14;
улица Попова, дом 18, 20;
улица Попова, 74 - улица Чапаева, дом 8 - улица Фурманова, дом 7;
улица Радищева, дом 2 - улица Попова, дом 39, 41, улица Коммунальная, дом 14, 16, 18
всего, из них
	28 762,4
	0,0
	28 762,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8.1.1.1.

	797. 
	федеральный бюджет
	9 199,5
	0,0
	9 199,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	798. 
	областной бюджет
	10 799,5
	0,0
	10 799,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	799. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	10 799,5
	0,0
	10 799,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	800. 
	местный бюджет
	8 763,4
	0,0
	8 763,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	801. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	802. 
	Мероприятие 2.
Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования муниципального округа Краснотурьинск – реконструкция набережной реки Турья по улице Серова, всего, из них
	13 664,4
	0,0
	13 664,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8.1.2.1.

	803. 
	федеральный бюджет
	4 600,0
	0,0
	4 600,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	804. 
	областной бюджет
	5 400,0
	0,0
	5 400,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	805. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	5 400,0
	0,0
	5 400,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	806. 
	местный бюджет
	3 664,4
	0,0
	3 664,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	807. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	808. 
	1.2. Иные капитальные вложения

	809. 
	Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	810. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	811. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	812. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	813. 
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	814. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	815. 
	2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

	816. 
	Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	817. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	818. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	819. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	820. 
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	821. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	822. 
	3. Прочие нужды

	823. 
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе
	1 459,0
	0,0
	1 459,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	824. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	825. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	826. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	827. 
	местный бюджет
	1 459,0
	0,0
	1 459,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	828. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	829. 
	Мероприятие 3. Проектирование работ по благоустройству-реконструкции набережной реки Турья по улице Серова всего, из них:
	1 459,0
	0,0
	1 459,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8.1.2.1.

	830. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	831. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	832. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	833. 
	местный бюджет
	1459,0
	0,0
	1459,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	834. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	835. 
	Подпрограмма 9 «Чистая среда»

	836. 
	Всего по подпрограмме 9, в том числе
	37 507,0
	0,0
	0,0
	0,0
	9 710,6
	3 146,0
	5 614,7
	6 378,9
	1 309,0
	5 492,8
	1 555,0
	2 000,0
	2 300,0
	

	837. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	838. 
	областной бюджет
	11 193,6
	0,0
	0,0
	0,0
	7 142,9
	0,0
	1 380,7
	0,0
	0,0
	2 670,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	839. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	11 193,6
	0,0
	0,01 309,0
	0,0
	7 142,9
	0,0
	1 380,7
	0,0
	0,0
	2 670,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	840. 
	местный бюджет
	26 313,4
	0,0
	0,0
	0,0
	2 567,7
	3 146,0
	4 234,0
	6 378,9
	1 309,0
	2 822,8
	1 555,0
	2 000,0
	2 300,0
	

	841. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	842. 
	1. Капитальные вложения

	843. 
	Всего по направлению «Капитальные вложения, в том числе
	35,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	35,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	844. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	845. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	846. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	847. 
	местный бюджет
	35,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	35,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	848. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	849. 
	1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

	850. 
	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе
	35,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	35,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	851. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	852. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	853. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	854. 
	местный бюджет
	35,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	35,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	855. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	856. 
	Мероприятие 4.                                                 Разработка проектной документации и осуществление технических мероприятий на объекты муниципальной собственности, всего, из них
	35,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	35,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	9.1.1.

	857. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	858. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	859. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	860. 
	местный бюджет
	35,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	35,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	861. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	862. 
	1.2. Иные капитальные вложения

	863. 
	Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	864. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	865. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	866. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	867. 
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	868. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	869. 
	2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

	870. 
	Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	871. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	872. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	873. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	874. 
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	875. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	876. 
	3. Прочие нужды

	877. 
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе
	37
472,0
	0,0
	0,0
	0,0
	9 710,6
	3 146,0
	5 614,7
	6 378,9
	1 274,0
	5 492,8
	1 555,0
	2 000,0
	2 300,0
	

	878. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	879. 
	областной бюджет
	11 193,6
	0,0
	0,0
	0,0
	7 142,9
	0,0
	1 380,7
	0,0
	0,0
	2 670,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	880. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	11 193,6
	0,0
	0,0
	0,0
	7 142,9
	0,0
	1 380,7
	0,0
	0,0
	2 670,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	881. 
	местный бюджет
	26 278,4
	0,0
	0,0
	0,0
	2 567,7
	3 146,0
	4 234,0
	6 378,9
	1 274,0
	2 822,8
	1 555,0
	2 000,0
	2 300,0
	

	882. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	883. 
	Мероприятие 1.                                                 Ликвидация несанкционированных свалок в границах муниципального округа, всего, из них
	9 432,5
	0,0
	0,0
	0,0
	1 601,4
	1 360,0
	2 110,0
	4 361,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	9.1.1.

	884. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	885. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	886. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	887. 
	местный бюджет
	9 432,5
	0,0
	0,0
	0,0
	1 601,4
	1 360,0
	2 110,0
	4 361,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	888. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	889. 
	Мероприятие 2.                                                 Проведение массовых экологических акций, всего из них
	2 847,7
	0,0
	0,0
	0,0
	796,7
	183,0
	934,0
	934,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	9.1.1.

	890. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	891. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	892. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	893. 
	местный бюджет
	2 847,7
	0,0
	0,0
	0,0
	796,7
	183,0
	934,0
	934,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	894. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	895. 
	Мероприятие 3.                                                 Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному сбору) твердых коммунальных отходов, всего, из них
	10
906,7
	0,0
	0,0
	0,0
	7 215,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3
691,0
	0,0
	0,0
	0,0
	9.1.1.3 9.1.1.4 9.1.1.5

	896. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	897. 
	областной бюджет
	9 812,9
	0,0
	0,0
	0,0
	7 142,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 670,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	898. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	9 812,9
	0,0
	0,0
	0,0
	7 142,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 670,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	899. 
	местный бюджет
	1 093,8
	0,0
	0,0
	0,0
	72,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 021,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	900. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	901. 
	Мероприятие 4.                                                 Разработка проектной документации и осуществление технических мероприятий на объекты муниципальной собственности, всего, из них
	96,8
	0,0
	0,0
	0,0
	96,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	9.1.1.

	902. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	903. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	904. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	905. 
	местный бюджет
	96,8
	0,0
	0,0
	0,0
	96,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	906. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	907. 
	Мероприятие 5.                                                 Содержание контейнерных площадок, всего, из них
	12 703,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 603,0
	1 086,0
	1 083,8
	1 274,0
	1 801,8
	1 555,0
	2 000,0
	2 300,0
	9.1.1.4

	908. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	909. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	910. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	911. 
	местный бюджет
	12 703,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 603,0
	1 086,0
	1 083,8
	1 274,0
	1 801,8
	1 555,0
	2 000,0
	2 300,0
	

	912. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	913. 
	Мероприятие 6. Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, всего, из них
	1 484,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 484,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	9.1.1.6

	914. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	915. 
	областной бюджет
	1 380,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 380,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	916. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	1 380,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 380,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	917. 
	местный бюджет
	104,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	104,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	918. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	









Приложение № 2
к постановлению Администрации 
муниципального округа Краснотурьинск 
от № 
«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в муниципальном округе Краснотурьинск до 2027 года», утвержденную постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск от 18.05.2015 № 628

Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в муниципальном округе Краснотурьинск до 2027 года»
9

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности
в муниципальном округе Краснотурьинск до 2027 года»








	№ 
	Наименование
объекта
капитального
строительства/
Источники расходов
на финансирование
объекта капитального
строительства
	Адрес объекта
капитального
строительства
	Форма
собственности
	Сметная стоимость
объекта,
тысяч рублей:
	Сроки строительства
(проектно-сметных работ, экспертизы
проектно-сметной
документации)
	 Всего
	Объемы финансирования, тысяч рублей

	
	
	
	
	в текущих ценах
(на момент
составления
проектно-сметной
документации)
	в ценах
соответствующих лет
реализации
проекта
	начало
	ввод
(завершение)
	 
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	1
	Объект 1.  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

	2
	Всего по объекту 1,
в том числе
	муниципальный округ Краснотурьинск
	муниципальная

	-
	-
	2016
	2017
	82 482,0
	74 134,8
	8 347,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	22 800,1
	19 961,0
	2 839,1
	0,0
	0,0
	0,0

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	35 277,1
	29 769,0
	5 508,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5
	местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	24 404,8
	24 404,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7
	Объект 2.  Реализация мероприятий по переселению граждан их жилых помещений, признанных непригодными для проживания путем приобретения жилых помещений на первичном рынке

	8
	Всего по объекту 2,
в том числе
	муниципальный  округ Краснотурьинск
	муниципальная

	-
	-
	2017
	2017
	10 916,0
	0,0
	10 916,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	10
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	8 226,5
	0,0
	8 226,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	11
	местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2 689,5
	0,0
	2 689,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	12
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	13
	Объект 3. Благоустройство дворовых территорий

	14
	Всего по объекту 3,
в том числе
	город Краснотурьинск
	муниципальная
	-
	-
	2016
	2023
	1 629,7
	1 629,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	15
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	16
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	17
	местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 629,7
	1 629,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	18
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	19
	Объект 4.  Строительство сетей водоснабжения

	20
	Всего по объекту 4,
в том числе
	город Краснотурьинск
	муниципальная
	-
	-
	2016
	2018
	14 589,9
	1 235,0
	1 837,9
	11 517,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	21
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	22
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	23
	местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	14 589,9
	1 235,0
	1 837,9
	11 517,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	24
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	25
	Объект 5. Строительство трассы водопровода от Северо-Песчанского месторождения подземных вод до города Краснотурьинска, софинансирования из бюджета муниципального округа

	26
	Всего по объекту 5,
в том числе
	муниципальный  округ Краснотурьинск
	муниципальная

	-
	-
	2015
	2020
	1 835 247,6
	299 461,7
	389 749,3
	478 290,1
	380 694,3
	287 052,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	27
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	28
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 510 165,5
	169 364,7
	334 545,3
	381 813,2
	356 108,1
	268 334,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	29
	местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	325 082,1
	130 097,0
	55 204,0
	96 476,9
	24 586,2
	18 718,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	30
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	31
	Объект 6. Разработка проектной документации и осуществление технических мероприятий на объекты строительства газопроводов

	32
	Всего по объекту 6,
в том числе
	муниципальный округ Краснотурьинск
	муниципальная

	-
	-
	2016
	2027
	18 815,4
	2 885,5
	2 918,0
	2 650,0
	2 063,9
	4 090,0
	3 800,0
	408,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	33
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	34
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	35
	местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	18 316,1
	2 386,2
	2 918,0
	2 650,0
	2 063,9
	4 090,0
	3 800,0
	408,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	36
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	499,3
	499,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	37
	Объект 7. Разработка проектной документации и осуществление технических мероприятий на объекты строительства, реконструкции и модернизации инженерных сетей и сооружений (ул. Волчанская, ул. Зеленая, район перспективной застройки район «Металлург», жилой район «Южный»)

	38
	Всего по объекту 7,
в том числе
	город Краснотурьинск
	муниципальная
	-
	-
	2016
	2026
	164 542,7
	2 423,0
	6 840,1
	43 192,1
	7 292,0
	5 060,9
	18
895,0
	19
101,0
	28 003,0
	12 773,3
	11 833,0
	9 129,0
	0,0

	39
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	40
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	41
	местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	164 542,7
	2 423,0
	6 840,1
	43 192,1
	7 292,0
	5 060,9
	18
895,0
	19
101,0
	28 003,0
	12 773,3
	11 833,0
	9 129,0
	0,0

	42
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	43
	Объект 8. Строительство сетей газоснабжения

	44
	Всего по объекту 8,
в том числе
	муниципальный  округ Краснотурьинск
	муниципальная

	-
	-
	2016
	2022
	45 
929,7
	2 000,0
	11 600,0
	0,0
	8 779,9
	592,8
	0,0
	22 
957,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	45
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	46
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	47
	местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	37 
874,9
	2 000,0
	11 600,0
	0,0
	725,1
	592,8
	0,0
	22 
957,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	48
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	8 054,8
	0,0
	0,0
	0,0
	8 054,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	49
	Объект 9. Разработка проектной документации и осуществление технических мероприятий на объекты строительства газовых котельных

	50
	Всего по объекту 9,
в том числе
	поселок Рудничный
	муниципальная

	-
	-
	2016
	2018
	10 832,5
	3 747,1
	5 062,0
	2 023,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	51
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	52
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	53
	местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10 832,5
	3 747,1
	5 062,0
	2 023,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	54
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	55
	Объект 10. Строительство газовых котельных

	56
	Всего по объекту 10,
в том числе
	поселок Рудничный
	муниципальная
	-
	-
	2017
	2018
	5 624,3
	0,0
	4 500,0
	1 124,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	57
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	58
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	59
	местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5 624,3
	0,0
	4 500,0
	1 124,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	60
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	61
	Объект 11.  Трасса водопровода от Северопесчанского месторождения подземных вод до города Краснотурьинска, софинансирование из бюджета муниципального округа

	62
	Всего по объекту 11,
в том числе
	муниципальный  округ Краснотурьинск
	муниципальная

	1 088 863,21
	1 173 362,3
	2024
	2027
	1 220 029,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	233 333,0
	421 346,4
	510 235,7
	55 114,5

	63
	федеральный бюджет
	-
	-
	0,0
	0,0
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	64
	областной бюджет
	-
	-
	979 
976,89
	854 686,4
	-
	-
	901 352,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	196 666,0
	294 
942,4
	357 164,7
	52 579,5

	65
	местный бюджет
	-
	-
	108 
886,32
	318
675,9
	-
	-
	318
677,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	36 667,0
	126 404,0
	153071,0
	2 535,0

	66
	внебюджетные источники
	-
	-
	0,0
	0,0
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	67
	Объект 12. Строительство и реконструкция сетей электроснабжения

	68
	Всего по объекту 12,
в том числе
	муниципальный  округ Краснотурьинск
	муниципальная

	-
	-
	2018
	2018
	70,0
	0,0
	0,0
	70,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	69
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	70
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	71
	местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	70,0
	0,0
	0,0
	70,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	72
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	73
	Объект 13.  Строительство и реконструкция систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований (строительство блочно-модульной котельной мощностью 4 МВт с подводящими инженерными сетями для систем централизованного теплоснабжения)

	74
	Всего по объекту 13,
в том числе
	поселок Рудничный
	муниципальная
	-
	-
	2018
	2018
	17 655,3
	0,0
	0,0
	17 655,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	75
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	76
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	12 443,0
	0,0
	0,0
	12 443,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	77
	местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5 212,3
	0,0
	0,0
	5 212,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	78
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	79
	Объект 14.   Строительство и реконструкция систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований (строительство блочно-модульной котельной мощностью 11 МВт с подводящими инженерными сетями для систем централизованного теплоснабжения)

	80
	Всего по объекту 14,
в том числе
	поселок Рудничный
	муниципальная

	-
	-
	2018
	2018
	29 099,6
	0,0
	0,0
	29 099,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	81
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	82
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20 508,6
	0,0
	0,0
	20 508,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	83
	местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	8 591,0
	0,0
	0,0
	8 591,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	84
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	85
	Объект 15.   Субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением мероприятий по актуализации схемы сетей теплоснабжения  муниципального округа

	86
	Всего по объекту 15,
в том числе
	муниципальный  округ Краснотурьинск
	муниципальная

	-
	-
	2019
	2019
	1 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	87
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	88
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	89
	местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	90
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	91
	Объект 16.   Субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением мероприятий по актуализации схемы сетей теплоснабжения  муниципального округа

	92
	Всего по объекту 16,
в том числе
	муниципальный  округ Краснотурьинск
	муниципальная

	-
	-
	2019
	2019
	1 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	93
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	94
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	95
	местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	96
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	97
	Объект 17.   Строительство, реконструкция и модернизация инженерных сетей и сооружений

	98
	Всего по объекту 17,
в том числе
	муниципальный  округ Краснотурьинск
	муниципальная
	-
	-
	2019
	2019
	354,2
	0,0
	0,0
	0,0
	354,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	99
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	100
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	101
	местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	354,2
	0,0
	0,0
	0,0
	354,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	102
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	103
	Объект 18. Строительство трассы водопровода от Северо-Песчанского месторождения подземных вод до города Краснотурьинска

	104
	Всего по объекту 18,
в том числе
	муниципальный  округ Краснотурьинск
	муниципальная

	-
	-
	2020
	2020
	29 817,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	29 817,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	105
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	106
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	107
	местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	29 817,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	29 817,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	108
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	109
	Объект 19.  Строительство блочных очистных сооружений канализации г. Краснотурьинск, софинансирование из бюджета  муниципального округа

	110
	Всего по объекту 19,
в том числе
	город Краснотурьинск
	муниципальная

	683
768,63
	726 513,9
	2024
	2027
	855 167,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	169 998,0
	340 169,2
	345 000,0
	0,0

	111
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	0,0
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	112
	областной бюджет
	-
	-
	-
	298 060,9
	-
	-
	426 714,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	150 000,0
	276 714,2
	0,0
	0,0

	113
	местный бюджет
	-
	-
	-
	428 453,0
	-
	-
	428 453,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	19 998,0
	63 455,0
	345 000,0
	0,0

	114
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	0,0
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	115
	Объект 20. Обеспечение реализации муниципальных программ по модернизации систем коммунальной инфраструктуры

	116
	Всего по объекту 26,
в том числе
	город Краснотурьинск
	муниципальная
	24 741,0
	24 741,0
	2023
	2024
	24 741,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	19 155,0
	5 586,0
	0,0
	0,0
	0,0

	117
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	16 758,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	11 172,0
	5 586,0
	0,0
	0,0
	0,0

	118
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7 182,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7 182,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	119
	местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	801,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	801,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	120
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	121
	Объект 20. Строительство сетей уличного освещения (ул. Первомайская, освещение участка от ул. Абоимова до ул. Весенней, ул. Новокирпичная, ул.Пролетарская, ул. Неплановая, ул. Мещерягина, ул. Луговая, ул. Колхозная, ул. Полевая, ул. Ключик, ул. Южная, ул. Комарова, ул. Больничная, переулок Тихий, ул. Делегатская, ул. Весенняя, ул. Северная, ул. Кооперативная, ул. Тургенева, ул. Ст. Разина, ул.Крупской, ул.Энергетиков, ул.Орджоникидзе, дворовая территория Базстроевская 13, 15, 17, проезд от ул. Базстроевская до парка Тихомирова, дворовая территория Бульвар Мира 8, дворовая территория Коммунальная, 17,18)

	122
	Всего по объекту 20,
в том числе
	муниципальный  округ Краснотурьинск
	муниципальная

	19 940,8
	19 940,8
	2016
	2025
	19 940,8
	1 250,0
	2 467,6
	2 000,0
	1 075,0
	907,6
	0,0
	281,8
	0,0
	0,0
	11 958,8
	0,0
	0,0

	123
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	124
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	125
	местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	19 940,8
	1 250,0
	2 467,6
	2 000,0
	1 075,0
	907,6
	0,0
	289,0
	0,0
	0,0
	11 958,8
	0,0
	0,0

	126
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	127
	Объект 21.  Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных домах  муниципального округа Краснотурьинск

	128
	Всего по объекту 21,
в том числе
	город Краснотурьинск
	муниципальная
	1 385,5
	1 385,5
	2016
	2016
	1 385,5
	1 385,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	129
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	130
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	952,0
	952,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	131
	местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	433,5
	433,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	132
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	133
	Объект 22. Реализация муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  муниципального округа Краснотурьинск

	134
	Всего по объекту 22,
в том числе
	муниципальный  округ Краснотурьинск
	муниципальная

	171 233,7
	171 233,7
	2019
	2025
	171 233,7
	0,0
	0,0
	0,0
	28 583,7
	4 672,0
	27 895,1
	10 140,7
	12 425,3
	5
751,5
	81 755,4
	0,0
	0,0

	135
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	136
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	127 541,9
	0,0
	0,0
	0,0
	25 719,7
	4 
140,0
	17 681,5
	6
 469,7
	11 182,8
	5 119,8
	57 228,4
	0,0
	0,0

	137
	местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	43 681,8
	0,0
	0,0
	0,0
	2 864,0
	532,0
	10 213,6
	3 671,0
	1 242,5
	631,7
	24 527,0
	0,0
	0,0

	138
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	139
	Объект 23. Разработка проектной документации и осуществление технических мероприятий на объекты строительства, капитального ремонта инженерных сетей и сооружений

	140
	Всего по объекту 23,
в том числе
	муниципальный  округ Краснотурьинск
	муниципальная

	1 580,0
	1 580,0
	2024
	2024
	1 580,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 580,0
	0,0
	0,0
	0,0

	141
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	142
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	143
	местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 580,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 580,0
	0,0
	0,0
	0,0

	144
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	145
	Объект 24. Благоустройство – реконструкция дворовых территорий многоквартирных жилых домов  муниципального округа Краснотурьинск, расположенных по адресам улица Средняя, дом 51; улица Ленина, дом 51, 53; улица Ленина, дом 80, 82-улица Чапаева, дом 14; улица Попова, дом 18, 20; улица Попова, 74 - улица Чапаева, дом 8 - улица Фурманова, дом 7; улица Радищева, дом 2 - улица Попова, дом 39, 41, улица Коммунальная, дом 14, 16, 18

	146
	Всего по объекту 23,
в том числе
	город Краснотурьинск
	муниципальная
	28 762,4
	28 762,4
	2017
	2017
	28 762,4
	0,0
	28 762,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	147
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	9 199,5
	0,0
	9 199,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	148
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10 799,5
	0,0
	10 799,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	149
	местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	8 763,4
	0,0
	8 763,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	150
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	151
	Объект 25. Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования  муниципального округа Краснотурьинск – реконструкция набережной реки Турья по улице Серова

	152
	Всего по объекту 24,
в том числе
	город Краснотурьинск
	муниципальная
	13 664,4
	13 664,4
	2017
	2017
	13 664,4
	0,0
	13 664,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	153
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4 600,0
	0,0
	4 600,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	154
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5 400,0
	0,0
	5 400,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	155
	местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3 664,4
	0,0
	3 664,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	156
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	157
	Объект 26. Разработка проектной документации и осуществление технических мероприятий на объекты муниципальной собственности

	158
	Всего по объекту 25,
в том числе
	город Краснотурьинск
	муниципальная
	35,0
	35,0
	2024
	2024
	35,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	35,0
	0,0
	0,0
	0,0

	159
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	160
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	161
	местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	35,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	35,0
	0,0
	0,0
	0,0

	162
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
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