проект постановления Администрации городского округа


Об утверждении порядка принятия решений
о подготовке и реализации бюджетных инвестиций
за счет средств бюджета городского округа Краснотурьинск
в объекты капитального строительства
муниципальной собственности городского округа Краснотурьинск
и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества
в муниципальную собственность городского округа Краснотурьинск

В соответствии со статьями 78.2. и 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 32 Устава городского округа Краснотурьинск, утвержденного решением Краснотурьинской городской Думы от 23.06.2005 № 76, в целях повышения эффективности расходования бюджетных средств, Администрация (исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления) городского округа Краснотурьинск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счет средств бюджета городского округа Краснотурьинск в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа Краснотурьинск и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность городского округа Краснотурьинск (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник. Городской округ Краснотурьинск» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Краснотурьинск.
3. Считать утратившими силу постановления Администрации городского округа Краснотурьинскот от 07.02.2017 № 109 «Об утверждении Правил осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности городского округа Краснотурьинск», от 23.08.2017 № 985 «Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность городского округа Краснотурьинск»
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.


Глава городского округа                                                              А.Ю. Устинов




Утвержден
постановлением Администрации городского
округа Краснотурьинск
от __________ 2020 № ___
«Об утверждении порядка принятия решений
о подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счет средств бюджета городского округа Краснотурьинск в объекты капитального строительства муниципальной собственности  городского округа Краснотурьинск и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 
городского округа Краснотурьинск»


[bookmark: P32]Порядок
принятия решений о подготовке и реализации
бюджетных инвестиций за счет средств бюджета
городского округа Краснотурьинск в объекты
капитального строительства муниципальной собственности
городского округа Краснотурьинск и (или) на приобретение
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность городского округа Краснотурьинск

1. Настоящий Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счет средств бюджета городского округа Краснотурьинск в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа Краснотурьинск и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность городского округа Краснотурьинск (далее – Порядок) устанавливает правила принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счет средств бюджета городского округа Краснотурьинск в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа Краснотурьински и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность городского округа Краснотурьинск (далее соответственно - решение, объекты капитального строительства, объекты недвижимого имущества) в форме капитальных вложений в основные средства, находящиеся (которые будут находиться) в собственности городского округа Краснотурьинск.
2. Инициатором подготовки решения выступает главный распорядитель средств бюджета городского округа Краснотурьинск, ответственный за реализацию мероприятий муниципальной программы, в рамках которой планируется осуществлять бюджетные инвестиции, или в случае, если объект капитального строительства или объект недвижимого имущества не планируется к включению в муниципальную программу - главный распорядитель средств бюджета городского округа Краснотурьинск, наделенный полномочиями в соответствующей сфере (далее - главный распорядитель).
3. Не допускается предоставление бюджетных инвестиций, если в отношении объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества принято решение о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность.
[bookmark: P44]4. Принятие решения в отношении объектов капитального строительства, в строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) которых необходимо осуществлять инвестиции, а также объектов недвижимого имущества, в целях приобретения которых необходимо осуществлять инвестиции, производится с учетом приоритетов и целей социально-экономического развития городского округа Краснотурьинск.
5. Главный распорядитель направляет в адрес Главы городского округа Краснотурьинск обращение, которое должно содержать
5.1. При необходимости приобретения объекта недвижимого имущества
5.1.1. сведения об объекте недвижимого имущества в соответствии с данными Единого государственного реестра недвижимости, с указанием  параметров, непосредственно характеризующих объект недвижимого имущества (далее - ЕГРН);
5.1.2. предполагаемую цену объекта недвижимого имущества;
5.1.3. предполагаемый срок приобретения объекта недвижимого имущества;
5.1.4. обоснование целесообразности приобретения объекта недвижимого имущества и (или) потребности в его приобретении с указанием четко сформулированной цели приобретения с определением количественного показателя (показателей) результатов его приобретения, влияния на комплексное развитие территории городского округа Краснотурьинск, соответствия цели приобретения целям и задачам, определенным в национальных проектах и (или) муниципальных программах городского округа Краснотурьинск, в программе социально-экономического развития городского округа Краснотурьинск, стратегии развития на среднесрочный и долгосрочный периоды городского округа Краснотурьинск;
5.1.5. иные дополнительные сведения, необходимые для принятия решения о приобретении объекта недвижимого имущества (при наличии).
5.2. При необходимости капитальных вложений в объект капитального строительства (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение)
5.2.1. наименование объекта капитального строительства в соответствии с данными ЕГРН (при наличии);
5.2.2. направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение);
5.2.3. сметную стоимость строительства, реконструкции объекта капитального строительства или предполагаемую (предельную) стоимость строительства, реконструкции объекта капитального строительства;
5.2.4. обоснование целесообразности капитальных вложений в объект капитального строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) с указанием четко сформулированной цели создания объекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения), влияния создания объекта на комплексное развитие территории городского округа Краснотурьинск, соответствия цели создания целям и задачам, определенным в национальных проектах и (или) муниципальных программах городского округа Краснотурьинск, в программе социально-экономического развития городского округа Краснотурьинск, стратегии развития на среднесрочный и долгосрочный периоды городского округа Краснотурьинск;
5.2.5. срок выполнения работ (ввода в эксплуатацию объекта);
5.2.6. иные дополнительные сведения, необходимые для принятия решения о необходимости капитальных вложений (при наличии).
6. Глава городского округа Краснотурьинск принимает решение о необходимости и целесообразности осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, объекты недвижимого имущества с учетом положений пункта 4 настоящего Порядка. С целью принятия решения о целесообразности осуществления бюджетных инвестиций Глава  городского округа Краснотурьинск направляет обращение в день его получения в Управление по экономике, стратегическому развитию и промышленности Администрации городского округа Краснотурьинск (далее – Управление по экономике).
7. Управление по экономике в течение 3 рабочих дней рассматривает обращение на предмет целесообразности осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, объекты недвижимого имущества, результатом рассмотрения которого является заключение о целесообразности либо нецелесообразности бюджетных инвестиций, направляемое Главе городского округа.
8. В случае выявления неполноты или недостоверности представленной главным распорядителем информации, отсутствия лимитов бюджетных обязательств (невозможности выделения лимитов в текущем финансовом году) на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объекта капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества, наличия заключения Управления по экономике о нецелесообразности бюджетных инвестиций Главой городского округа Краснотурьинск в течение 2 рабочих дней принимается решение об отказе в действиях, направленных на подготовку и реализацию бюджетных инвестиций в виде резолюции на обращении, о чем в письменном виде Управлением по экономике в течение 1 рабочего дня сообщается главному распорядителю.
9. В случае отказа в действиях, направленных на подготовку и реализацию бюджетных инвестиций, в связи с отсутствием лимитов бюджетных обязательств в текущем финансовом году (невозможности выделения лимитов в текущем финансовом году) бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства, объекты недвижимого имущества могут быть включены в бюджет городского округа Краснотурьинск на очередной финансовый год и плановый период по решению Главы городского округа Краснотурьинск.
10. В случае соответствия обращения и приложенных к нему документов требованиям настоящего Порядка, получения заключения Управления по экономике о целесообразности осуществления бюджетных инвестиций Управление по экономике направляет в течение 1 рабочего дня главному распорядителю сведения о согласовании Главой городского округа Краснотурьинск обращения и необходимости подготовки проекта решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций.
11. Проект решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций подготавливается главным распорядителем в форме проекта постановления Главы городского округа Краснотурьинск в течение 3 рабочих дней.
12. Проектом решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций могут предусматриваться несколько объектов капитального строительства или объектов недвижимого имущества.
13. Проект решения содержит следующую информацию в отношении каждого объекта капитального строительства либо объекта недвижимого имущества
13.1. Наименование объекта капитального строительства либо объекта недвижимого имущества, подлежащего приобретению в муниципальную собственность.
13.2. Направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение, приобретение).
13.3. Наименование главного распорядителя и муниципального заказчика.
13.4. Наименование заказчика (застройщика) (при наличии).
13.5. Параметры, непосредственно характеризующие объект капитального строительства (объект недвижимого имущества).
13.6. Срок выполнения работ (ввода в эксплуатацию), приобретения объекта.
13.7. Сметная стоимость строительства, реконструкции объекта капитального строительства или предполагаемая (предельная) стоимость строительства, реконструкции объекта капитального строительства и (или) предполагаемая стоимость приобретаемого в муниципальную собственность объекта недвижимого имущества (в ценах соответствующих годов осуществления бюджетных инвестиций).
13.8. Распределение сметной стоимости строительства, реконструкции объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости строительства, реконструкции объекта капитального строительства и (или) предполагаемой стоимости приобретаемого в муниципальную собственность объекта недвижимого имущества по годам осуществления капитальных вложений (в ценах соответствующих годов осуществления бюджетных инвестиций).
13.9. Общий (предельный) объем бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций, в том числе средств, предусмотренных в рамках муниципальных программ (при наличии) с распределением по годам, с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, если инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет осуществления бюджетных инвестиций).
14. В случае, если подготовка обоснования инвестиций для объекта капитального строительства в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательной, решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в такие объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности принимаются, в том числе, на основании подготовленного в установленном законодательством Российской Федерации порядке обоснования инвестиций и результатов его технологического и ценового аудита, а также утвержденного задания на проектирование.
15. К проекту решения главный распорядитель прикладывает документы, подтверждающие указанную в нем информацию, в том числе заключение Управления по экономике о целесообразности осуществления бюджетных инвестиций.
16. Внесение изменений в решение осуществляется в порядке, установленном настоящим Порядком для его принятия.
17. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности могут осуществляться в соответствии с концессионными соглашениями.


