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	АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е



от                     20     № ____
г. Краснотурьинск
	
О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья,
дождевых паводков в 2019 году

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Краснотурьинск, утвержденным решением Краснотурьинской городской Думы от 23.06.2005
№ 76, в целях обеспечения жизнедеятельности населения и устойчивого функционирования организаций, безаварийного пропуска весеннего половодья и дождевых паводков на территории городского округа Краснотурьинск в 2019 году, Администрация (исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления) городского округа Краснотурьинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить
1.1. План организационно-технических мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья, дождевых паводков в 2019 году (приложение № 1).
1.2. Состав постоянно действующей противопаводковой подкомиссии комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности городского округа Краснотурьинск (далее - противопаводковая подкомиссия КЧС и ОПБ) (приложение № 2).
2. Начальнику муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты городского округа Краснотурьинск»
(Р.К. Незамутдинову)
2.1. В срок до 01.04.2019 организовать проведение заседания противопаводковой  подкомиссии КЧС и ОПБ.
2.2. В срок до 01.04.2019 определить (уточнить) порядок и способы оповещения населения при угрозе возникновения и при возникновении чрезвычайной ситуации, обусловленной затоплением (подтоплением) жилых домов, объектов жизнеобеспечения населения.
2.3. В срок до 01.04.2019 провести, при необходимости, мероприятия 
по уточнению списков населения, проживающего в зонах возможного затопления (подтопления), на случай экстренной эвакуации, определить места временного размещения эвакуируемого населения, порядок питания 
и первоочередного жизнеобеспечения.
2.4. В срок до 10.02.2019 представить в Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Свердловской области план мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья, дождевых паводков в 2019 году.
2.5. В срок до 15.04.2019 совместно с собственниками эксплуатирующими организациями гидротехнических сооружений организовать и осуществить  предпаводковое обследование гидротехнических сооружений с представлением актов предпаводкого обследования гидротехнических сооружений в межрегиональный отдел 
по надзору за гидротехническими сооружениями Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, отдел предупреждения чрезвычайных ситуаций управления гражданской защиты Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области, отдел водных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области.
2.6. В срок до 15.09.2019 совместно с собственниками эксплуатирующими организациями гидротехнических сооружений организовать и осуществить  послепаводковое обследование гидротехнических сооружений с представлением актов послепаводкового обследования гидротехнических сооружений в отдел предупреждения чрезвычайных ситуаций управления гражданской защиты Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области, отдел водных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области.
2.7. В срок до 01.06.2019 провести уточнение наличия собственников гидротехнических сооружений, расположенных на территории городского округа Краснотурьинск. В случае установления бесхозных гидротехнических сооружений информировать межрегиональный отдел по надзору 
за гидротехническими сооружениями Уральского управления Ростехнадзора, отдела водных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области.
2.8. В срок до 01.04.2019 проинформировать Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области об объемах финансовых средств, предусмотренных на противопаводковые мероприятия в бюджете городского округа Краснотурьинск.
2.9. В срок до 31.07.2019 представить в Министерство общественной безопасности Свердловской области через отдел анализа и прогнозирования обстановки государственного казенного учреждения Свердловской области «Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области» данные об объемах финансовых средств, израсходованных на противопаводковые мероприятия, и ущерба, нанесенного весенним половодьем и дождевыми паводками.
2.10. В срок до 01.04.2019 организовать мониторинг паводковой обстановки, взаимодействие по своевременному сбору и обмену информацией между едиными дежурно-диспетчерскими службами, ответственными должностными лицами за координацию мероприятий 
по безаварийному пропуску весеннего половодья и дождевых паводков по семи паводкоопасным направлениям на территории Свердловской области, собственниками и (или) эксплуатирующими гидротехнические сооружения (далее – ГТС) организациями.
3. Начальнику управления по экономике, стратегическому развитию 
и промышленности Администрации городского округа Краснотурьинск 
(А.А. Межевых) в срок до 01.04.2019 создать в необходимых объемах запас продовольственных и иных товаров первой необходимости для населения, проживающего на территории подверженной угрозе затопления согласно плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Краснотурьинск.
4. Рекомендовать главному врачу Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Краснотурьинская городская больница» (А.Н. Мальков) в срок до 01.04.2019 организовать мероприятия по оказанию медицинской помощи пострадавшим 
от последствий весеннего половодья и дождевых паводков, разработать комплекс мер по лекарственному и санитарно-хозяйственному обеспечению населения в зонах затопления (подтопления), провести расчеты, направленные на создание временных медицинских пунктов в местах временного проживания населения при отселении из зон затоплений (подтоплений) на территории городского округа Краснотурьинск.
5. Начальнику муниципального учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (В.А. Никитин)
5.1. В срок до 01.04.2019 осуществить очистку подмостовых пространств и водопропускных труб от снега, наледи и мусора.
5.2. В срок до 01.04.2019 обеспечить выполнение мероприятий 
по сохранности мостовых сооружений, находящихся в муниципальной собственности.
5.3. В срок до 01.04.2019 выполнить санитарную очистку и уборку затапливаемых (подтапливаемых) территорий городского округа Краснотурьинск.
6. Начальнику управления по архитектуре, градостроительству 
и землепользованию Администрации  городского  округа  Краснотурьинск (Н.В. Катаева) обеспечить контроль недопущения строительства нового жилья, садовых и дачных строений, объектов производственного 
и социального назначения, транспортной и энергетической инфраструктуры в зонах возможного затопления (подтопления), отраженных в документах территориального планирования городского округа Краснотурьинск 
и населенных пунктов.
7. Рекомендовать руководителям предприятий, имеющих на балансе гидротехнические сооружения
7.1. В срок до 01.04.2019 организовать подъезды к гидротехническим сооружениям, произвести расчистку гребня плотин от снега, водосбросов, лотков-быстротоков, водобойных колодцев и отводящих каналов в нижнем бьефе ото льда, мусора, посторонних предметов.
7.2. Осуществлять постоянный контроль за техническим состоянием гидротехнических сооружений, в том числе имеющих опасный 
и неудовлетворительный уровень безопасности.
7.3. В срок до 01.06.2019 организовать безаварийный пропуск паводковых вод через гидротехнические сооружения, уделив особое внимание реконструируемым гидротехническим сооружениям 
и гидротехническим сооружениям, на которых осуществляется капитальный ремонт.
7.4. В период с 01.04.2019 по 01.07.2019 организовать круглосуточное дежурство и освещение на гидротехнических сооружениях.
7.5. В период с 01.04.2019 по 01.07.2019 обеспечить осуществление постоянного мониторинга уровней воды  в водохранилищах
7.5.1. в период с 01.04.2019 по 01.07.2019 осуществлять своевременное увеличение или уменьшение сбросных расходов воды в нижний бьеф 
в соответствии с установленными правилами эксплуатации водохранилища;
7.5.2. в период с 01.04.2019 по 01.07.2019 при увеличении или уменьшении сбросных расходов воды в нижний бьеф плотины организовать взаимодействие с собственниками и (или) эксплуатирующими организациями гидротехнических сооружений, администрациями населенных пунктов, расположенными ниже по течению, применяя
 в практической работе схемы взаимодействия муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по сработке гидротехнических сооружений на семи паводкоопасных направлениях Свердловской области;
7.5.3. в период с 01.04.2019 по 01.07.2019 не допускать переполнения водохранилищ выше нормативных отметок подпорного уровня.
8. Рекомендовать начальнику территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск (А.В. Ливар) усилить контроль за качеством воды в источниках питьевого водоснабжения городского округа Краснотурьинск.
9. Рекомендовать руководителям объектов водоснабжения, водопроводных систем: филиал Акционерного общества «Объединенная компания РУСАЛ Уральский Алюминий в Краснотурьинске «Объединенная компания РУСАЛ Богословский алюминиевый завод» (далее – Краснотурьинский филиал АО «Объединенная компания РУСАЛ Урал») 
(В.В. Казачков), открытого акционерного общества «Богословское рудоуправление» (О.А. Зубков), муниципального унитарного предприятия «Управление коммунальным комплексом» (А.В. Волобуев), общество 
с ограниченной ответственностью дочернее сельскохозяйственное предприятие «Совхоз богословский» (В.В. Калашников)
9.1. Обеспечить наличие запасов хлорсодержащих реагентов для обеззараживания питьевой воды.
9.2. В срок до 01.04.2019 организовать обследования зон санитарной охраны 1, 2, 3 поясов питьевых водоисточников на предмет соблюдения режимных требований.
9.3. В течение суток, предоставлять информацию в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск о неудовлетворительных результатах качества питьевой воды в период весеннего половодья и дождевых паводков.
10. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник. Городской округ Краснотурьинск» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Краснотурьинск.
11. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 
за собой
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Утвержден
(Приложение № 1)
постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск
от ___________201___ № ______
«О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья, дождевых паводков в 2019 году»


План
организационно-технических мероприятий по организации
безаварийного пропуска весеннего половодья,
дождевых паводков в 2019 году

	[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK27]№
п/п
	Наименование мероприятий
	Срок выполнения
	Ответственный
исполнитель

	1
	2
	3
	4

	1.
	Заседание противопаводковой подкомиссии КЧС и ОПБ городского округа Краснотурьинск
	до 01 апреля
	председатель противопаводковой подкомиссии КЧС и ОПБ, заместитель Главы Администрации городского округа Краснотурьинск 
(А.В. Катаев)

	2.
	Издание внутренних приказов и распоряжений на предприятиях, в учреждениях и организациях  по подготовке к безаварийному проведению весеннего половодья, дождевых паводков в 2019 год на территории городского округа Краснотурьинск
	до 01 марта
	руководители предприятий, учреждений и организаций городского округа Краснотурьинск независимо от форм собственности
(по согласованию)

	3.
	Разработка предприятиями, учреждениями и организациями городского округа Краснотурьинск планов мероприятий по организации пропуска весеннего половодья, дождевых паводков в 2019 году
	до 01 марта
	руководители предприятий, учреждений и организаций городского округа Краснотурьинск независимо от форм собственности
(по согласованию)

	4.
	Предпаводковое обследование технического состояния гидротехнических сооружений  с составлением актов проверок и представлением их в Уральское управление по экологическому, технологическому и атомному надзору, в главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области, в отдел водных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области
	до 15 апреля
	муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты городского округа Краснотурьинск» 
(Р.К. Незамутдинов), руководители: Краснотурьинский филиал АО «Объединенная компания РУСАЛ Урал» (В.В. Казачков) 
(по согласованию),
общества с ограниченной ответственностью «Валенторский медный карьер» (С.С. Катюхин)
(по согласованию)

	5.
	Послепаводковое обследование технического состояния гидротехнических сооружений  с составлением актов проверок и представлением их в Уральское управление по экологическому, технологическому и атомному надзору, в главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области, в отдел водных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области
	до 15 сентября
	муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты городского округа Краснотурьинск» 
(Р.К. Незамутдинов), руководители:  Краснотурьинский филиал АО «Объединенная компания РУСАЛ Урал» (В.В. Казачков)
(по согласованию),
общества с ограниченной ответственностью «Валенторский медный карьер» (С.С. Катюхин)
(по согласованию)

	6.
	Усиление контроля технического состояния мостов, шламонакопителей, прудов-отстойников, плотин, насыпных и намывных дамб
	на период паводка
	начальник муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты городского округа Краснотурьинск»
(Р.К. Незамутдинов), 
руководители предприятий:  Краснотурьинский филиал АО «Объединенная компания РУСАЛ Урал» (В.В. Казачков)
(по согласованию), 
общества с ограниченной ответственностью «Валенторский медный карьер» (С.С. Катюхин) (по согласованию), 
начальник муниципального учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (В.А. Никитин),
акционерное общество «Золото  Северного Урала» 
(Б.Б. Балыков)(по согласованию),
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]артель старателей 
«Южно-Заозёрский прииск» 
(В.А. Кольцов) 
(по согласованию)

	7.
	Контроль санитарного состояния водозаборных сооружений, водопроводных систем, канализационных коллекторов и колодцев и качества питьевой воды города и поселков
	на период паводка
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск (А.В. Ливар) 
(по согласованию), 
глава территориального органа поселка Рудничный Администрации городского округа Краснотурьинск
(А.В. Ряпусов), глава территориального органа поселка Воронцовка Администрации городского округа Краснотурьинск
(Н.А Ковальчук), старший инженер администрации поселков Чернореченск, Прибрежный Администрации городского округа Краснотурьинск  
(Т.В. Фогель)

	8.
	Производственный лабораторный контроль качества воды открытых источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения, исследование воды на санитарно-химические, микробиологические показатели
	на период паводка
	руководители предприятий
Краснотурьинский филиал АО «Объединенная компания РУСАЛ Урал» (В.В. Казачков) (по согласованию), открытого акционерного общества «Богословское рудоуправление» 
(О.А. Зубков) (по согласованию), муниципальное унитарное предприятие «Управление коммунальным комплексом» (А.В. Волобуев) 
(по согласованию)

	9.
	Установка аншлагов и плакатов об опасности хождения по льду в весенний период. Распространение памяток и листовок среди населения.
	март
	начальник муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты городского округа Краснотурьинск» 
(Р.К. Незамутдинов) 

	10.
	Организация разъяснительной работы среди населения через средства массовой информации по вопросам безопасного поведения вблизи водоемов, об опасности  хождения по льду в весенний период, избегания подтопления частных жилых домов, садовых и дачных участков
	на период паводка
	начальник муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты городского округа Краснотурьинск» 
(Р.К. Незамутдинов), директор муниципального автономного учреждения «Краснотурьинский информационный центр» 
(У.Ю. Лугаськова)

	11.
	Своевременная отчистка от снега въездов во дворы, внутриквартальных, дворовых, пешеходных дорожек, подходов к подъездам, улиц жилого сектора от снега
	постоянно
	управляющие компании городского округа Краснотурьинск 
(по согласованию)

	12.
	Грейдирование гребней плотин, очистка водосливов от льда и снега. Очистка водосбросных каналов. Контроль за состоянием уровня воды в водоемах, сооружениях и реках
	март-апрель
	руководители предприятий 
Краснотурьинский филиал АО «Объединенная компания РУСАЛ Урал» (В.В. Казачков) 
(по согласованию), 
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]общества с ограниченной ответственностью «Валенторский медный карьер» (С.С. Катюхин) 
(по согласованию)

	13.
	Организация контроля состояния водоотводящих канав. Очистка кюветов вдоль трамвайных путей и автомобильных дорог.
	на период паводка
	начальник муниципального учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (В.А. Никитин), директор муниципального унитарного предприятия «Городской трамвай» 
(А.А. Тиряков) 
(по согласованию)

	14.
	Проверка готовности технических средств по откачке воды
	март-апрель
	руководители предприятий, учреждений и организаций городского округа Краснотурьинск независимо от форм собственности
(по согласованию)

	15.
	Организация проведения ревизии и защиты от возможного поступления талых вод электросилового хозяйства
	март-апрель
	руководители предприятий:
Краснотурьинский филиал АО «Объединенная компания РУСАЛ Урал» (В.В. Казачков)
(по согласованию), 
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK17]директор Межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникации города Краснотурьинск Екатеринбургского филиала публичного акционерного общества «Ростелеком»
(А.В. Сумороков) 
(по согласованию),
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]начальник Краснотурьинского района коммунальных электрических сетей акционерного общества «Комэнерго» (В.А. Кислицын)
 (по согласованию)

	16.
	Проверка состояния и очистка от мусора дренажных колодцев ливневой канализации города. Очистка крышек канализационных колодцев, колодцев пожарных гидрантов
	февраль-апрель
	начальник муниципального учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (В.А. Никитин),
муниципальное унитарное предприятие «Управление коммунальным комплексом» (А.В. Волобуев) 
(по согласованию)

	17.
	Обеспечение готовности дренажей центрального пункта перекачки
	март-апрель
	руководитель муниципального унитарного предприятия «Управление коммунальным комплексом» (А.В. Волобуев) 
(по согласованию)

	18.
	Обеспечение контроля производства всех видов земельных работ вблизи действующих газопроводов, линий электропередач, складов хранения химически опасных веществ, нефтепродуктов  
	на период паводка
	руководители предприятий, учреждений и организаций городского округа Краснотурьинск независимо от форм собственности
(по согласованию)



Утвержден
(Приложение № 2)
постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск
от ___________201___ № ______
«О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья, дождевых паводков в 2019 году»

Состав
постоянно действующей противопаводковой подкомиссии комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
городского округа Краснотурьинск

	А.В. Катаев 
	-
	председатель  комиссии, заместитель Главы Администрации городского округа Краснотурьинск;

	Р.К. Незамутдинов 
	-
	заместитель председателя комиссии,
начальник муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты городского округа Краснотурьинск»;

	А.А. Добрынин 
	-
	секретарь комиссии, специалист муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты городского округа Краснотурьинск».

	Члены комиссии

	В.А. Никитин
	-
	начальник муниципального учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства»;

	А.А. Лаптев 
	-
	инженер по охране объектов общества с ограниченной ответственностью  «Валенторский медный карьер» (по согласованию);

	Н.А. Ковальчук 
	-
	[bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK32]глава территориального органа поселка Воронцовка Администрации городского округа Краснотурьинск;

	А.В. Ряпусов
	
	глава территориального органа поселка Рудничный Администрации городского округа Краснотурьинск;

	Т.В. Межберг
	-
	начальник службы по экологии и качеству Краснотурьинский филиал АО «Объединенная компания РУСАЛ Урал» (по согласованию);

	А.В. Ливар 
	-
	начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск (по согласованию).

	Т.В. Фогель 
	-
	старший инженер администрации поселков Чернореченск, Прибрежный Администрации городского округа Краснотурьинск;

	Т.И. Шмачкова 
	-
	начальник Краснотурьинской гидрологической станции федерального государственного бюджетного учреждения  «Уральское управление по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды» (по согласованию).
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