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	АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е




от  __________ № __
г. Краснотурьинск
	

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Краснотурьинск от 28.04.2015 № 574 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Краснотурьинск «Развитие транспорта, дорожного хозяйства городского округа Краснотурьинск до 2020 года» 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2018 
№ 28–ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года», статьёй 32 Устава городского округа Краснотурьинск, утвержденного решением Краснотурьинской городской Думы от 23.06.2005 № 76, решением Думы городского округа Краснотурьинск от 18.12.2018 № 152 «О бюджете городского округа Краснотурьинск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», решением Думы городского округа Краснотурьинск от 21.02.2019  № 167 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Краснотурьинск от 18.12.2018 № 152 «О бюджете городского округа Краснотурьинск на 2019 год и плановый период 2020 и 2010 годов», решением Думы городского округа Краснотурьинск от 28.03.2019  № 177 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Краснотурьинск от 18.12.2018 № 152 «О бюджете городского округа Краснотурьинск на 2019 год и плановый период 2020 и 2010 годов», решением Думы городского округа Краснотурьинск от 25.04.2019  № 188 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Краснотурьинск от 18.12.2018 № 152 «О бюджете городского округа Краснотурьинск на 2019 год и плановый период 2020 и 2010 годов», решением Думы городского округа Краснотурьинск от 11.07.2019  № 209 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Краснотурьинск от 18.12.2018 № 152 «О бюджете городского округа Краснотурьинск на 2019 год и плановый период 2020 и 2010 годов», постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск от 11.09.2014 № 1355 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Краснотурьинск», Администрация (исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления) городского округа Краснотурьинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Краснотурьинск от 28.04.2015 № 574 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Краснотурьинск «Развитие транспорта, дорожного хозяйства городского округа Краснотурьинск до 2020 года», следующие изменения
1.1. Изложить наименование постановления в новой редакции 
«Об утверждении муниципальной программы городского округа Краснотурьинск «Развитие транспорта, дорожного хозяйства городского округа Краснотурьинск до 2024 года».
1.2. Изложить паспорт муниципальной программы городского округа Краснотурьинск «Развитие транспорта, дорожного хозяйства городского округа Краснотурьинск до 2020 года» в новой редакции (приложение № 1 к настоящему постановлению).
1.4. Изложить приложение № 1 к муниципальной программе городского округа Краснотурьинск «Развитие транспорта, дорожного хозяйства городского округа Краснотурьинск до 2024 года» в новой редакции (приложение № 2 к настоящему постановлению).
1.5. Изложить приложение № 2 к муниципальной программе городского округа Краснотурьинск «Развитие транспорта, дорожного хозяйства городского округа Краснотурьинск до 2024 года» в новой редакции (приложение № 3 к настоящему постановлению).
1.6. Изложить приложение № 3 к муниципальной программе городского округа Краснотурьинск «Развитие транспорта, дорожного хозяйства городского округа Краснотурьинск до 2024 года» в новой редакции (приложение № 4 к настоящему постановлению).
2. Считать утратившим силу постановление Администрации городского округа Краснотурьинск от 14.01.2019 № 11 «О внесении изменений 
в муниципальную программу городского округа Краснотурьинск «Развитие транспорта, дорожного хозяйства городского округа Краснотурьинск 
до 2020 года», утвержденную постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск от 28.04.2015 № 574».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник. Городской округ Краснотурьинск» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Краснотурьинск.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации городского округа Краснотурьинск 
А.В. Катаева.

Глава городского округа                                                                  А.Ю. Устинов
Приложение № 1
к постановлению Администрации
городского округа Краснотурьинск
от ______________ № _____
«О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Краснотурьинск от 28.04.2015 № 574 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Краснотурьинск «Развитие транспорта, дорожного хозяйства городского округа Краснотурьинск до 2020 года» 

Приложение 
к постановлению Администрации
городского округа Краснотурьинск
от 28.04.2015 № 574
«Об утверждении муниципальной программы городского округа Краснотурьинск «Развитие транспорта, дорожного хозяйства городского округа Краснотурьинск до 2024 года» 


Муниципальная программа
 «Развитие транспорта, дорожного хозяйства 
городского округа Краснотурьинск до 2024 года» 

ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства 
 городского округа Краснотурьинск до 2024 года» 

	Ответственный исполнитель муниципальной программы 
	Администрация (исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления) городского округа Краснотурьинск

	Сроки реализации муниципальной программы
	01.01.2015 – 31.12.2024

	Цели и задачи муниципальной программы
	Цели
1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения городского округа Краснотурьинск.
2. Обеспечение безопасности дорожного движения посредством совершенствования улично-дорожной сети.
3. Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах городского округа Краснотурьинск.
4. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций, расположенных на территории городского округа Краснотурьинск.
Задачи
1. Обеспечение транспортного обслуживания населения городского округа Краснотурьинск.
2. Обновление существующего парка дорожно-строительной техники.
3. Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения.
4. Снижение дорожно-транспортного травматизма.
5. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов вблизи образовательных организаций, расположенных на территории городского округа Краснотурьинск. Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма вблизи образовательных организаций, расположенных на территории городского округа Краснотурьинск.
6. Снижение детского дорожно-транспортного травматизма.

	Перечень подпрограмм
	Подпрограмма 1. Развитие транспорта и транспортно-логистического комплекса городского округа Краснотурьинск.
Подпрограмма 2. Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории городского округа Краснотурьинск.
Подпрограмма 3. Безопасность дорожного движения 
на улично-дорожной сети городского округа Краснотурьинск.

	Перечень основных целевых показателей 
муниципальной
программы
	1.   Обеспечение сохранности электротранспорта.
2. Обеспечение перевозки пассажиров по социально-значимым маршрутам.
3. Количество приобретенных единиц дорожно-строительной техники для муниципальных нужд 
4. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующие нормативным требованиям
5. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт
6. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию в соответствии с нормативной потребностью.
7. Отношение протяженности дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, к общей протяженности дорог местного значения.
8.   Удовлетворенность предпринимателей качеством дорожной сети местного значения.
9. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий.
10. Снижение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.
11. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей.
12. Снижение количества детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

	Объемы 
финансирования муниципальной программы 
по годам реализации, 
тысяч рублей
	ВСЕГО: 750 677,7 тысяч рублей,
в том числе:
2015 год – 102 048,3 тысяч рублей,
2016 год – 136 592,7 тысяч рублей,
2017 год – 161 493,9 тысяч рублей,
2018 год – 91 796,4 тысяч рублей,
2019 – 128 294,4 тысяч рублей,
2020 – 70 682,0 тысяч рублей,
2021 – 59 770,0 тысяч рублей,
2022 – 0,0 тысяч рублей,
2023 – 0,0 тысяч рублей,
2024 – 0,0 тысяч рублей;
из них
федеральный бюджет – 0,0 тысяч рублей, в том числе
2015 год – 0,0 тысяч рублей,
2016 год – 0,0 тысяч рублей,
2017 год – 0,0 тысяч рублей,
2018 год – 0,0 тысяч рублей,
2019 год – 0,0 тысяч рублей,
2020 год – 0,0 тысяч рублей,
2021 год – 0,0 тысяч рублей,
2022 год – 0,0 тысяч рублей,
2023 год – 0,0 тысяч рублей,
2024 год – 0,0 тысяч рублей;
областной бюджет – 95 761,6 тысяч рублей, 
в том числе
2015 год – 0,0 тысяч рублей,
2016 год – 28 500,0 тысяч рублей,
2017 год – 67 261,6 тысяч рублей,
2018 год – 0,0 тысяч рублей,
2019 год – 0,0 тысяч рублей,
2020 год – 0,0 тысяч рублей,
2021 год – 0,0 тысяч рублей,
2022 год – 0,0 тысяч рублей,
2023 год – 0,0 тысяч рублей,
2024 год – 0,0 тысяч рублей;
местный бюджет – 644 775,6 тысяч рублей, 
в том числе
2015 год – 102 048,3 тысяч рублей,
2016 год – 107 682,2 тысяч рублей,
2017 год – 94 232,3 тысяч рублей,
2018 год – 88 066,4 тысяч рублей,
2019 год – 122 294,4 тысяч рублей,
2020 год – 70 682,0 тысяч рублей,
2021 год – 59 770,0 тысяч рублей,
2022 год – 0,0 тысяч рублей,
2023 год – 0,0 тысяч рублей,
2024 год – 0,0 тысяч рублей;
внебюджетные источники – 10 140,5 тысяч рублей, 
в том числе
2015 год – 0,0 тысяч рублей,
2016 год – 410,5 тысяч рублей,
2017 год – 0,0 тысяч рублей,
2018 год – 3 730,0 тысяч рублей,
2019 год – 6 000,0 тысяч рублей,
2020 год – 0,0 тысяч рублей,
2021 год – 0,0 тысяч рублей,
2022 год – 0,0 тысяч рублей,
2023 год – 0,0 тысяч рублей,
2024 год – 0,0 тысяч рублей

	Адрес размещения муниципальной
программы в сети Интернет
	http://краснотурьинск-адм.рф





Приложение № 2
к постановлению Администрации 
городского округа Краснотурьинск 
от ________ № _____
«О внесении изменений 
в постановление Администрации городского округа Краснотурьинск от 28.04.2015 № 574 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Краснотурьинск «Развитие транспорта, дорожного хозяйства городского округа Краснотурьинск 
до 2020 года»

Приложение № 1
к муниципальной программе 
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства городского округа Краснотурьинск до 2024 года»


Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства городского округа Краснотурьинск до 2024 года»

		№ строки
	№ цели, задачи, целевого показателя
	Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей
	Еди
ница изме
рения
	Значение целевого показателя реализации муниципальной программы
	Источник значения показателей

	
	
	
	
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	16

	1.
	1
	Подпрограмма 1. «Развитие транспорта и транспортно-логистического комплекса городского округа Краснотурьинск»

	2.
	1.1
	Цель 1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения городского округа Краснотурьинск

	3.
	1.1.1.
	Задача 1. Обеспечение транспортного обслуживания населения городского округа Краснотурьинск

	4.
	1.1.1.1.
	Целевой 
показатель 1. Обеспечение сохранности электротранспорта
	ед.
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	отчеты финансово – хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Городской трамвай»

	5.
	1.1.1.2.
	Целевой 
показатель 2. Обеспечение перевозки пассажиров по социально-значимым маршрутам
	ед.
	-
	-
	3,0
	3,0
	3,0
	0
	0
	0
	0
	0
	решение Думы городского округа Краснотурьинск от 28.02.2017 
№ 476 «Об утверждении перечня социально значимых маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории городского округа Краснотурьинск»

	6.
	1.1.2.
	Задача 2. Обновление существующего парка дорожно-строительной техники

	7.
	1.1.2.1.
	Целевой 
показатель 1.    Количество приобретенных единиц дорожно-строительной техники для муниципальных нужд
	ед.
	2
	2
	0



	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	данные предоставляются Органом местного самоуправления по управлению муниципальным имуществом «Комитет по управлению имуществом городского округа Краснотурьинск»

	8.
	2
	Подпрограмма 2. «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории городского округа Краснотурьинск»

	9.
	2.2
	Цель 2. Обеспечение безопасности дорожного движения посредством совершенствования улично-дорожной сети

	10.
	2.2.1.
	Задача 1. Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения

	11.
	2.2.1.1.
	Целевой 
показатель 1.  
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующие нормативным требованиям
	%
	-
	69,25
	76,94
	84,64
	92,34
	92,34
	92,34
	92,34
	92,34
	92,34
	постановление Правительства Свердловской области от 25.01.2018 
№ 28–ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года» (далее – постановление от 25.01.2018 № 28 – ПП)

	12.
	2.2.1.2.
	Целевой 
показатель 2. 
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт
	%
	10
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	постановление от 25.01.2018 № 28 – ПП

	13.
	2.2.1.3.
	Целевой 
показатель 3. 
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию в соответствии с нормативной потребностью
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	постановление от 25.01.2018 № 28 – ПП

	14.
	2.2.1.4.
	Целевой 
показатель 4.
Отношение протяженности дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, к общей протяженности дорог местного значения 
	%
	-
	-
	-
	51,93
	69,22
	81,37
	81,37
	81,37
	81,37
	81,37
	приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области от 09.07.2018 № 261 «Об определении ответственных лиц за достижение значений показателей Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению позиций Свердловской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации на 2018-2020 годы от 13.12.2017 № 01-01-59/15

	15.
	2.2.1.5.
	Целевой 
показатель 5.
Удовлетворенность предпринимателей качеством дорожной сети местного значения
	%
	-
	-
	-
	3,13
	3,66
	3,66
	3,66
	3,66
	3,66
	3,66
	приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области от 09.07.2018 № 261

	16.
	3
	Подпрограмма 3. «Безопасность дорожного движения на улично-дорожной сети городского округа Краснотурьинск»

	17.
	3.3
	Цель 3. Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах городского округа Краснотурьинск

	18.
	3.3.1.
	Задача 1. Снижение дорожно-транспортного травматизма

	19.
	3.3.1.1.
	Целевой 
показатель 1.
Снижение количества дорожно-транспортных происшествий
	%
	30
	22
	23
	24
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	постановление от 29.10.2013            № 1331 – ПП

	20.
	3.3.1.2.
	Целевой 
показатель 2.
Снижение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий
	%
	20
	10
	11
	12
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	постановление от 29.10.2013            № 1331 – ПП

	21.
	3.3.1.3.
	Целевой 
показатель 3.
Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей
	%
	22
	22
	23
	24
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	постановление Правительства Российской Федерации от 03.10.2013 № 864 «О Федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах» (далее – постановление от 03.10.2013 № 864)

	22.
	3.3.1.4.
	Целевой показатель 4.
Снижение количества детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
	%
	10
	10
	11
	12
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	постановление от 03.10.2013 № 864









Приложение № 3
к постановлению Администрации 
городского округа Краснотурьинск 
от ___________ № ______
«О внесении изменений 
в постановление Администрации городского округа Краснотурьинск от 28.04.2015 № 574 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Краснотурьинск «Развитие транспорта, дорожного хозяйства городского округа Краснотурьинск 
до 2020 года»

Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие транспорта, дорожного хозяйства городского округа Краснотурьинск до 2024 года»

	
	План мероприятий по выполнению муниципальной программы
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства городского округа Краснотурьинска до 2024 года»


	№ строки
	Наименование мероприятия, источник расходов на финансирование
	Всего
	
	Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тысяч рублей
	Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия

	
	
	
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе
	750 677,7
	102 048,3
	136 592,7
	161 493,9
	91 796,4
	128 294,4
	70
682,0
	59 
770,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	3.
	областной бюджет
	95 761,6
	0,0
	28 500,0
	67 
261,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	4.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	5.
	местный бюджет
	644 775,6
	102 048,3
	107 
682,2
	94 
232,3
	88 066,4
	122 294,4
	70
682,0
	59 
770,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	6.
	внебюджетные источники
	10 140,5
	0,0
	410,5
	0,0
	3 730,0
	6 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	7.
	Капитальные вложения
	107 058,2
	3 
752,5
	30 000,0
	64 764,7
	6 981,0
	500,0
	1 060,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	8.
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	9.
	областной бюджет
	82 768,1
	0,0
	28 500,0
	54 268,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	10.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	11.
	местный бюджет
	24
290,1
	3 
752,5
	1 500,0
	10 496,6
	6 981,0
	500,0
	1 060,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	12.
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	13.
	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	14.
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	15.
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	16.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	17.
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	18.
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	19.
	Прочие нужды
	643 619,5
	98 295,8
	106 592,7
	96 729,2
	84 815,4
	127 794,4
	69 622,0
	59 
770,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	20.
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	21.
	областной бюджет
	12 
993,5
	0,0
	0,0
	12 
993,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	22.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	23.
	местный бюджет
	620 485,5
	98 295,8
	106 
182,2
	83 735,7
	81 085,4
	121 794,4
	69 622,0
	59 
770,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	24.
	внебюджетные источники
	10 140,5
	0,0
	410,5
	0,0
	3 730,0
	6 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	25.
	Подпрограмма 1. «Развитие транспорта и транспортно-логистического комплекса городского округа Краснотурьинск»

	26.
	Всего по подпрограмме 1, 
в том числе
	48 459,9
	5 
158,9
	5 700,0
	8 507,0
	10 140,0
	6 954,0
	6 000,0
	6 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	27.
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	28.
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	29.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	30.
	местный бюджет
	48 459,9
	5 
158,9
	5 700,0
	8 507,0
	10 140,0
	6 954,0
	6 000,0
	6 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	31.
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	32.
	1. Капитальные вложения

	33.
	Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе, всего, из них
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	34.
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	35.
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	36.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	37.
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	38.
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	39.
	1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

	40.
	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего в том числе, всего, из них
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	41.
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	42.
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	43.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	44.
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	45.
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	46.
	1.2. Иные капитальные вложения

	47.
	Иные капитальные вложения, всего в том числе, из них
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	48.
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	49.
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	50.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	51.
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	52.
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	53.
	2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

	54.
	Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе всего, из них
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	55.
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	56.
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	57.
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	58.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	59.
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	60.
	3. Прочие нужды

	61.
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе, всего, из них
	48 459,9
	5 
158,9
	5 700,0
	8 507,0
	10 140,0
	6 954,0
	6 000,0
	6 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	62.
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	63.
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	64.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	65.
	местный бюджет
	48 459,9
	5 
158,9
	5 700,0
	8 507,0
	10 140,0
	6 954,0
	6 000,0
	6 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	66.
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	67.
	Мероприятие 1.
Мероприятия, направленные на поддержку электротранспорта в городском округе Краснотурьинск, в том числе, всего, из них
	43 823,9
	5 158,9
	5 700,0
	7 915,0
	9 200,0
	5 850,0
	5 000,0
	5 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1.1.1.1

	68.
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	69.
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	70.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	71.
	местный бюджет
	43 823,9
	5 158,9
	5 700,0
	7 915,0
	9 200,0
	5 850,0
	5 000,0
	5 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	72.
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	73.
	Мероприятие 2.
Субсидия юридическим лицам, осуществляющим перевозку пассажиров в общественном транспорте городского округа Краснотурьинск, кроме такси, по социально-значимым маршрутам
	4 532,0
	0,0
	0,0
	592,0
	940,0
	1 000,0
	1 000,0
	1 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1.1.1.2

	74.
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	75.
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	76.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	77.
	местный бюджет
	4 532,0
	0,0
	0,0
	592,0
	940,0
	1 000,0
	1 000,0
	1 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	78.
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	79.
	Мероприятие 3. 
Внедрение программного обеспечения Региональной навигационно-информационной системы транспортного комплекса Свердловской области для автоматизации организации регулярных перевозок и контроля качества транспортного обслуживания населения в городском округе Краснотурьинск
	104,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	104,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1.1.1.1,
1.1.1.2

	80.
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	81.
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	82.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	83.
	местный бюджет
	104,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	104,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	84.
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	85.
	Подпрограмма 2. «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории городского округа Краснотурьинск»

	86.
	Всего по подпрограмме 2, в том числе
	685 989,5
	95
961,1
	130 892,7
	152 986,9
	81 656,4
	106 040,4
	64 682,0
	53 
770,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	87.
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	88.
	областной бюджет
	95 
761,6
	0,0
	28 500,0
	67 
261,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	89.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	90.
	местный бюджет
	580 087,4
	95
961,1
	101 
982,2
	85 
725,3
	77
926,4
	100 040,4
	64 
682,0
	53 
770,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	91.
	внебюджетные источники
	10 140,5
	0,0
	410,5
	0,0
	3 730,0
	6 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	92.
	1. Капитальные вложения

	93.
	Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе
	107
058,2
	3 
752,5
	30 000,0
	64 764,7
	6 981,0
	500,0
	1 060,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	94.
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	95.
	областной бюджет
	82 768,1
	0,0
	28 500,0
	54 268,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	96.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	97.
	местный бюджет
	24 
290,1
	3 
752,5
	1 500,0
	10 
496,6
	6 981,0
	500,0
	1 060,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	98.
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	99.
	1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

	100.
	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, из них,
	107
058,2
	3 
752,5
	30 000,0
	64 764,7
	6 981,0
	500,0
	1 060,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	101.
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	102.
	областной бюджет
	82 768,1
	0,0
	28 500,0
	54 268,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	103.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	104.
	местный бюджет
	24 
290,1
	3 
752,5
	1 500,0
	10 
496,6
	6 981,0
	500,0
	1 060,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	105.
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	106.
	Мероприятие 3.1.                            Благоустройство аллей по улицам Фурманова (участок от ул. Попова до ул. Ленина), всего, из них
	1 802,0
	1 
802,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	107.
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	108.
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	109.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	110.
	местный бюджет
	1 802,0
	1 
802,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	111.
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	112.
	Мероприятие 6.
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего, из них
	17 009,6
	0,0
	0,0
	8 468,6
	6 981,0
	500,0
	1 060,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2.2.1.1, 
2.2.1.2, 
2.2.1.4, 
2.2.1.5.

	113.
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	114.
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	115.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	116.
	местный бюджет
	17 009,6
	0,0
	0,0
	8 468,6
	6 981,0
	500,0
	1 060,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	107.
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	108.
	Мероприятие 7.
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (улица Ленина (участок от Ленинского Комсомола до Карла Маркса)), всего, из них
	86 296,1
	0,0
	30 000,0
	56 296,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2.2.1.1, 
2.2.1.2

	109.
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	110.
	областной бюджет
	82 768,1
	0,0
	28 500,0
	54 268,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	111.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	112.
	местный бюджет
	3 528,0
	0,0
	1 500,0
	2 028,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	113.
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	114.
	Мероприятие 9.1. Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего, из них
	1  950,5
	1  950,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2.2.1.1, 
2.2.1.2

	115.
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	116.
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	117.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	118.
	местный бюджет
	1 
950,5
	1  950,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	119.
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	120.
	1.2. Иные капитальные вложения

	121.
	Иные капитальные вложения, всего в том числе, из них
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	122.
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	123.
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	124.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	125.
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	126.
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	127.
	2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

	128.
	Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе всего, из них
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	129.
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	130.
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	131.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	132.
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	133.
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	134.
	3. Прочие нужды

	135.
	Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
	578
931,3
	92 
208,6
	100 892,7
	88 
222,2
	74 
675,4
	105 540,4
	63 
622,0
	53 770,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	136.
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	137.
	областной бюджет
	12 
993,5
	0,0
	0,0
	12 
993,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	138.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	139.
	местный бюджет
	555 
797,3
	92 
208,6
	100 482,2
	75 
228,7
	70 
945,4
	99 540,4
	63 
622,0
	53 770,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	140.
	внебюджетные источники
	10 140,5
	0,0
	410,5
	0,0
	3 730,0
	6 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	141.
	Мероприятие 1.
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них, всего, из них
	324 190,5
	42 
601,3
	51 663,0
	49 550,8
	48 115,4
	50 420,0
	40 920,0
	40 920,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2.2.1.1,
2.2.1.3, 
2.2.1.4, 
2.2.1.5.

	142.
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	143.
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	144.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	145.
	местный бюджет
	324 
190,5
	42 
601,3
	51 663,0
	49 550,8
	48 115,4
	50 420,0
	40 920,0
	40 920,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	146.
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	147.
	Мероприятие 2.
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них, всего, из них
	169 
125.6
	33 
188,0
	34 099,2
	24 192,0
	15 330,0
	38 716,4
	11 800,0
	11 800,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2.2.1.1,
2.2.1.2, 
2.2.1.4, 
2.2.1.5

	148.
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	149.
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	150.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	151.
	местный бюджет
	169 
125.6
	33 
188,0
	34 099,2
	24 192,0
	15 330,0
	38 716,4
	11 800,0
	11 800,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	152.
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	153.
	Мероприятие 3.
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них, в том числе всего, из них
	52 435,7
	0,0
	14 401,7
	0,0
	11 230,0
	16 402,0
	10 402,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2.2.1.1,
2.2.1.2, 
2.2.1.4, 
2.2.1.5

	154.
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	155.
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	156.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	157.
	местный бюджет
	42 295,2
	0,0
	13 991,2
	0,0
	7 500,0
	10 402,0
	10 402,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	158.
	внебюджетные источники
	10 140,5
	0,0
	410,5
	0,0
	3 730,0
	6 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	159.
	Мероприятие 4.
Приобретение машин, транспортных средств для обеспечения сохранности сети автомобильных дорог и контроля за качеством дорожных работ, в том числе всего, из них
	7 
336,5
	7 
336,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1.1.2.1

	160.
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	161.
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	162.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	163.
	местный бюджет
	7 
336,5
	7 
336,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	164.
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	165.
	Мероприятие 5.
Разработка проектной документации и осуществление технических мероприятий на объекты строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения
	728,8
	0,0
	728,8
	[bookmark: _GoBack]0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2.2.1.1.

	166.
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	167.
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	168.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	169.
	местный бюджет
	728,8
	0,0
	728,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	170.
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	171.
	Мероприятие 5.1.                                     Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Чернышевского на участке от ул. Металлургов до ул. Фрунзе, всего, из них
	8 
482,8
	8 
482,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2.2.1.1,
2.2.1.2, 
2.2.1.4, 
2.2.1.5

	172.
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	173.
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	174.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	175.
	местный бюджет
	8 482,8
	8 
482,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	176.
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	177.
	Мероприятие 6.1.
Ремонт тротуаров на территории городского округа Краснотурьинск, 
в том числе всего, из них
	600,0
	600,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2.2.1.1,
2.2.1.2, 
2.2.1.4, 
2.2.1.5

	178.
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	179.
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	180.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	181.
	местный бюджет
	600,0
	600,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	182.
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	183.
	Мероприятие 8.
Разработка проектной документации и осуществление технических мероприятий на объекты капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе всего, из них
	2 300,0
	0,0
	0,0
	750,0
	0,0
	0,0
	500,0
	1 050,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2.2.1.1

	184.
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	185.
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	186.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	187.
	местный бюджет
	2 300,0
	0,0
	0,0
	750,0
	0,0
	0,0
	500,0
	1 050,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	188.
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	189.
	Мероприятие 9.
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации мероприятий приоритетной программы "Комплексное развитие моногородов" (Ремонт основной (центральной) улицы Ленина), в том числе, всего из них
	13 729,4
	0,0
	0,0
	13 729,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2.2.1.2

	190.
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	191.
	областной бюджет
	12 993,5
	0,0
	0,0
	12 993,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	192.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	193.
	местный бюджет
	735,9
	0,0
	0,0
	735,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	194.
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	195.
	Мероприятие 10. 
Разработка проекта комплексного развития транспортной инфраструктуры
	2,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2.2.1.1

	196.
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	197.
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	198.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	199.
	местный бюджет
	2,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	200.
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	201.
	Подпрограмма 3. «Безопасность дорожного движения на улично-дорожной сети городского округа Краснотурьинск» 

	202.
	Всего по подпрограмме 3, в том числе
	16 228,3
	928,3
	0,0
	0,0
	0,0
	15 300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	203.
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	204.
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	205.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	206.
	местный бюджет
	16 228,3
	928,3
	0,0
	0,0
	0,0
	15 300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	207.
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	208.
	1. Капитальные вложения

	209.
	Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	210.
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	211.
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	212.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	213.
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	214.
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	215.
	1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

	216.
	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	217.
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	218.
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	219.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	220.
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	221.
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	222.
	1.2. Иные капитальные вложения

	223.
	Иные капитальные вложения, в том числе
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	224.
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	225.
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	226.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	227.
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	228.
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	229.
	2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

	230.
	Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», всего, в том числе
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	231.
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	232.
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	233.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	234.
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	235.
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	236.
	3. Прочие нужды

	237.
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе
	16 228,3
	928,3
	0,0
	0,0
	0,0
	15 300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	238.
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	239.
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	240.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	241.
	местный бюджет
	16 228,3
	928,3
	0,0
	0,0
	0,0
	15 300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	242.
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	243.
	Мероприятие 8.                                      Выполнение работ по разработке «Проекта организации дорожного движения на улично-дорожной сети городского округа»
	928,3
	928,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2.2.1.1.

	244.
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	245.
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	246.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	247.
	местный бюджет
	928,3
	928,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	248.
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	249.
	Мероприятие 9. 
Обустройство улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений
	15 300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	15 300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3.3.1.1,
3.3.1.2,
3.3.1.3,
3.3.1.4

	250.
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	251.
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	252.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	253.
	местный бюджет
	15 300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	15 300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	254.
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	







Приложение № 4
к постановлению Администрации 
городского округа Краснотурьинск 
от ___________2019 № ______
«О внесении изменений 
в постановление Администрации городского округа Краснотурьинск от 28.04.2015 № 574 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Краснотурьинск «Развитие транспорта, дорожного хозяйства городского округа Краснотурьинск 
до 2020 года»

Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие транспорта, дорожного хозяйства городского округа Краснотурьинск до 2024 года»


Методика расчета целевых показателей реализации муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Методика расчета

	1
	Обеспечение сохранности электротранспорта
	значение показателя формируется по отчетам финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Городской трамвай»

	2
	Обеспечение перевозки пассажиров по социально-значимым маршрутам
	значение показателя (количество социально – значимых маршрутов) утверждено решением Думы городского округа Краснотурьинск от 28.02.2017 № 476 «Об утверждении перечня социально значимых маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории городского округа Краснотурьинск»

	3
	Количество приобретенных единиц дорожно-строительной техники для муниципальных нужд
	расчет значений данного показателя формируется на основе данных Органа местного самоуправления по управлению муниципальным имуществом «Комитет по управлению имуществом городского округа Краснотурьинск»


	4
	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующие нормативным требованиям
	значение показателя рассчитывается по формуле
ДПАДсНТ=ПАДсУП/ОПАД*100%, где
ДПАДсНТ – доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующие нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;
ПАДсУП – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием, км;
ОПАД – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, км
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	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт
	значение показателя формируется по данным заключенных муниципальных контрактов соисполнителями муниципальной программы.
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	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию в соответствии с нормативной потребностью
	значение показателя рассчитывается по формуле
ДПАДрс=ДПАДям+ДПАДпрф+ДПАДс, где
ДПАДрс – доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию в соответствии с нормативной потребностью;
ДПАДям – доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены мероприятия по ямочному ремонту;
ДПАДпрф – доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены мероприятии по профилированию;
ДПАДс – доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены мероприятия по расчистке от снега.

ДПАДям=Sям/Sаву*100%, где
Sям – площадь выполненных работ по ямочному ремонту асфальтобетонной смесью автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2;
Sаву – общая площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием за исключением площади автомобильных дорог общего пользования в отношении которых выполнен капитальный ремонт или действует гарантия на данный период времени.

ДПАДпрф= Sпр/Sавбуп*100%, где
Sпр – площадь выполненных работ по профилированию автомобильных дорог общего пользования местного значения без усовершенствованного покрытия, м2;
Sавбуп – общая площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения без усовершенствованного покрытия, м2.

ДПАДс=Sав/Sоав*100%, где
Sав – площадь выполненных работ по расчистке от снега автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2;
Sоав – общая площадь автомобильных дорог общего пользования 
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	Отношение протяженности дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, к общей протяженности дорог местного значения 
	значение показателя рассчитывается по формуле
Протяженность дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно − эксплуатационным показателям / общая протяженность дорог местного значения 
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	Удовлетворенность предпринимателей качеством дорожной сети местного значения
	значение показателя рассчитывается по формуле
(∑i=1...n (∑оценка по критерию/количество критериев)i) / n, где
i=1...n – респонденты (любые предприниматели муниципального образования городской округ Краснотурьинск, отобранные методом случайной выборки).
Критерии удовлетворенности: 
1. Возможность вовремя осуществить доставку автомобильным транспортом для бизнеса респондента;
2. Качество дорожного полотна в муниципальном образовании городской округ Краснотурьинск для целей ведения бизнеса респондента;
3. Протяженность и плотность дорог в муниципальном образовании городской округ Краснотурьинск для целей ведения бизнеса респондента.
Шкала оценки: 1 – очень плохо, 2 – скорее плохо, 3 – нейтрально, 4 – хорошо, 5 – отлично.
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	Снижение доли дорожно-транспортных происшествий
	значение показателя формируется по данным отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Краснотурьинский» (далее – ГИБДД) (по запросу исполнителя программы)
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	Снижение доли погибших в результате дорожно-транспортных происшествий
	значение показателя формируется по данным ГИБДД (по запросу исполнителя программы)
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	Снижение доли дорожно-транспортных происшествий с участием детей
	значение показателя формируется по данным ГИБДД (по запросу исполнителя программы)
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	Снижение доли детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
	значение показателя формируется по данным ГИБДД (по запросу исполнителя программы)
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