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	АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е



от  11.12.2017  № 1425  
г. Краснотурьинск
	
Об утверждении плана организационно-технических мероприятий социально-экономического развития поселка Воронцовка
городского округа Краснотурьинск в 2018 году

В  соответствии со статьей 16   Федерального закона от 06.10.2003                  № 131-ФЗ   «Об общих   принципах организации местного    самоуправления    в Российской Федерации», статьей 32 Устава городского округа Краснотурьинск, утвержденного решением Краснотурьинской городской Думы от 23.06.2005  № 76, на основании протокола общего собрания граждан поселка Воронцовка городского округа Краснотурьинск от 16.11.2017, Администрация (исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления) городского округа Краснотурьинск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить план организационно-технических мероприятий социально-экономического развития поселка Воронцовка городского округа Краснотурьинск в 2018 году (прилагается).
1. Рекомендовать руководителям подразделений Администрации городского округа Краснотурьинск, учреждений, предприятий, организаций, указанных в плане мероприятий, организовать своевременное выполнение плана организационно-технических мероприятий социально-экономического развития поселка Воронцовка городского округа Краснотурьинск в 2018 году.
1. Главе территориального отдела Администрации городского округа Краснотурьинск поселка Воронцовка ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять Главе городского округа Краснотурьинск информацию о ходе выполнения плана организационно-технических мероприятий социально-экономического развития поселка Воронцовка городского округа Краснотурьинск в 2018 году.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского округа Краснотурьинск. 
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации городского округа Краснотурьинск                 А.В. Катаева


Исполняющий обязанности 
Главы городского округа                                                               М.А. Корсиков
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	Утвержден 
постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск от  11.12.2017 № 1425
«Об утверждении плана организационных мероприятий  по социально-экономическому развитию  поселка Воронцовка  городского округа      Краснотурьинск в 2018 году»








	План организационных мероприятий  по социально-экономическому развитию  поселка Воронцовка  городского округа Краснотурьинск в 2018 году



	Мероприятие
	Ответственный
	Сроки исполнения

	1
	2
	3

	1.   Замена внутренней проводки в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная   школа  № 5» в здании детского  сада                          
	муниципальный орган  «Управление образования городского округа Краснотурьинск»  (Е.К. Шрайнер)
(по согласованию)
	2 квартал 2018 года

	2. Строительство спортивного зала при муниципальном автономном общеобразовательном учреждение «Основная общеобразовательная школа 5» 
	муниципальный орган  «Управление образования городского округа Краснотурьинск»  (Е.К. Шрайнер)
(по согласованию)
	2018 года
(при наличии финансирования)

	3. Перенос электрической подстанции с перекрестка улиц 8-е Марта и Серова. Вынос воздушных электрических линий  6кВт и 0.4 кВт за территорию проектируемой центральной части поселка Воронцовка
	администрация поселка Воронцовка Администрации городского округа Краснотурьинск (Н.А. Ковальчук)
	3 квартал 2018года

	4. Замена ветхих и аварийных опор линий электропередач в поселке  Воронцовка
	Краснотурьинский участок Серовских электрических сетей открытого акционерного общества «Межрегиональная сетевая компания Урала» (М.Н. Казакбаев) 
(по согласованию),
администрация поселка Воронцовка Администрации городского округа Краснотурьинск (Н.А. Ковальчук)
	в течение года

	5. Проведение капитального ремонта магистрали теплоснабжения к муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Основная общеобразовательная   школа  № 5»  (здание детского  сада) и к обособленному учреждению  «клуб поселка Воронцовка» муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Краснотурьинск «Центральная клубная система» от газовой котельной с укладкой ее в земле
	муниципальное унитарное предприятие «Управление коммунальным комплексом» (С.А.Поспелов) 
(по согласованию)
	2 квартал 2018 года

	6. Вырубка переросших деревьев по адресам: улица Серова, дом 1,
 улица М. Горького, дом 11, улица Серова дом 29

	муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства»  (С.А. Бидонько)
	2 квартал 2018 года

	7. Проведение  совещания по организации поста пожарной охраны  в поселке Воронцовка
	администрация поселка Воронцовка Администрации городского округа Краснотурьинск (Н.А. Ковальчук)
	2 квартал 2018года


	8. Установка дорожных знаков на территории поселка  в соответствии с Проектом организации дорожного движения
	муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства»  (С.А. Бидонько)
	в течение года

	9. Устройство водоотводных канав  по улица Октябрьская от дома 46 (150 погонных метров), по улице Пушкина от дома 51 до дома 55 (60 погонных метров), по улице Серова дом  25  (70 погонных метров)

	муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства»  (С.А. Бидонько),  администрация поселка Воронцовка Администрации городского округа Краснотурьинск (Н.А. Ковальчук)
	2-3 квартал 2018года

	10. Капитальный ремонт улицы М. Горького с устройством тротуара и заменой столбов электроснабжения и освещения 
	муниципальное казенное учреждение «Отдел капитального строительства» (С.П.Мосунов), администрация поселка Воронцовка Администрации городского округа Краснотурьинск (Н.А. Ковальчук)
	2-3 квартал 2018 года

	11. Выполнение проектирование строительства многоквартирного дома по улице Серова для отселения жителей из ветхого жилья и работников бюджетной сферы

	муниципальное казенное учреждение «Отдел капитального строительства» (С.П. Мосунов), администрация поселка Воронцовка Администрации городского округа Краснотурьинск (Н.А. Ковальчук)
	2-3 квартал 2018 года

	12. Выполнение профилирования улиц Школьная, Горняков
	муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства»  (С.А. Бидонько), администрация поселка Воронцовка Администрации городского округа Краснотурьинск (Н.А. Ковальчук)
	2-3 квартал 2018года

	13.  Ремонт и покраска игровых площадок, установленных у дома 29 по   улице Серова, у дома 45 по  улице Пушкина 
	администрация поселка Воронцовка Администрации городского округа Краснотурьинск (Н.А. Ковальчук),
Общественный совет поселка Воронцовка (С.Г. Хоронько) 
(по согласованию)
	2-3 квартал 2018 года

	14. Ремонт изгороди и ворот,  очистка территории кладбища от несанкционированных свалок мусора
	муниципальное автономное учреждение «Память» (Д.М.Мухамадиев)

	2-3 квартал 2018 года

	15. Ремонт изгороди футбольного поля

	муниципальное бюджетное учреждение «Центр спортивных сооружений»
(Маслаков А.В.), администрация поселка Воронцовка Администрации городского округа Краснотурьинск (Н.А.Ковальчук)
	в течении года

	16. Ремонт общественной бани поселка Воронцовка, ввод ее в эксплуатацию
	муниципальное казенное учреждение «Отдел капитального строительства» (С.П.Мосунов), администрация поселка Воронцовка Администрации городского округа Краснотурьинск (Н.А. Ковальчук)

	март 2018 года


	17. Определение  организации для обслуживания общественной бани поселка Воронцовка
	орган местного самоуправления по управлению муниципальным имуществом «Комитет по управлению имуществом  городского округа Краснотурьинск» (О.В.Вершинина ) 
(по согласованию)
	1 квартал 2018 года

	18. Реализация комплексного плана благоустройства центральной части поселка Воронцовка,  строительство часовни
	муниципальное казенное учреждение «Отдел капитального строительства» (С.П.Мосунов), администрация поселка Воронцовка Администрации городского округа Краснотурьинск (Н.А. Ковальчук)
	2-3 квартал 2018

	19. Анкетирование жителей поселка Воронцовка о перспективах реализации социальной политики закрытого акционерного общества «Золото Северного Урала» на 2019 год
	администрация поселка Воронцовка Администрации городского округа Краснотурьинск (Н.А. Ковальчук),
Общественный совет поселка Воронцовка (С.Г. Хоронько) 
(по согласованию)
	2 квартал 2018

	20. Установка светильников уличного освещения на улице Пушкина (пять штук), на улице М.Горького (три штуки)
	муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства»  (С.А. Бидонько)
	3 квартал 2018

	21. Вырубка молодой поросли деревьев по улице Серова
	муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства»  (С.А. Бидонько)
	2 квартал 2018 при (наличии финансирования)

	22. Покраска двух указателей  «Поселок Воронцовка»
	муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства»  (С.А. Бидонько)
	2 квартал 2018

	23. Ремонт  фасада здания администрации поселка Воронцовка (улица Серова, дом  28)
	муниципальное казенное учреждение «Отдел капитального строительства» (С.П.Мосунов), администрация поселка Воронцовка Администрации городского округа Краснотурьинск (Н.А. Ковальчук)
	3 квартал 2018
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